서버 오픈 계획서

|  |  |
| --- | --- |
| 문서명 | OKPlaza 서버 오픈 계획서 |
| 작성자 | 이의진 |

# 1. 개요

OKPlaza 프론트 리뉴얼 및 전자입찰, 팬타온 사이트 추가 프로젝트 오픈에 관한 계획서

# 2. 오픈 대상 및 범위

- 대상 시스템

* OKPlaza 운영사
* OKPlaza 프론트(구매사, 공급사)
* 전자입찰
* WMS

- 추가사항

* 검색엔진
* 레포팅툴 (마젤란, MYSUITE)
* 기존 OKPlaza DB 마이그레이션 및 전자입찰 DB 추가
* 이미지 S3 서버 변경
* SMS/카카오 변경

# 3. 오픈 일정

|  |  |
| --- | --- |
| 항목 | 일시 |
| 배포 일시 | 2025년 7월 13일(일) 10:00 |
| 예상 소요 시간 | 7시간 |

# 4. 오픈 담당 Roll

* 총괄: 이차원 팀장(팬택C&I)
* 진행 지시: 이의진(BITCUBE)
* 마이그레이션: 이의진, 서동욱(BITCUBE)
* 네트웍(도메인): 인프라팀
* 체크: ALL(BITCUBE)

# 5. 오픈진행 정책

* 오픈 관계자는 단체카톡으로 모든 진행상황을 공유한다.
* 오픈 진행은 총괄 및 진행 지시자를 통해 단계별 진행한다.
* 오픈 시나리오 단계별 진행을 하며 완료 시 단톡으로 내용을 공유한다.
* 진행 시 이슈 발생 및 시나리오 진행 시간 초과 시 즉시 단톡으로 상황을 보고한다.

# 6. 도메인 변경 항목

TO-BE 상용 URL을 실 URL로 변경처리

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 사이트 | TO-BE 상용 URL | AS-IS 실URL |
| OKPlaza | https://prod.okplaza.kr | https://okplaza.kr |
| OKSafety | https://prod.oksafety.kr | https://oksafety.kr |
| 홈앤서비스 | https://prod.homs.biz | https://homs.biz |
| WMS | https://prodwms.pcnieng.com | https://wms.pcnieng.com/ |
| Admin | https://prodadmin.okplaza.kr | https://admin.okplaza.kr/ |
| 전자입찰 | https://prodebid.okplaza.kr | https://ebid.okplaza.kr |

# 7. 서버 접속 정보

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서버 | 서버명 | IP | ID | PWD |
| WEB A | eng-ecom-web-prod-a | 10.15.43.166 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| WEB C | eng-ecom-web-prod-c | 10.15.72.215 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| WAS A | eng-ecom-app-prod-a | 10.15.44.50 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| WAS C | eng-ecom-app-prod-c | 10.15.71.104 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| BATCH | eng-ecom-batch-prod | 10.15.35.68 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| ASIS REAL DB | eng-b2b-db-prod-a | 10.15.32.234 | ptceadmin | eng$ys@dmin01 |
| TOBE REAL DB | eng-ecom-db-prod-a | 10.15.42.253 | ptceadmin | ecom$ys@dmin01 |

# 8. 작업 절차

* AS-IS OKPlaza 서비스 중지
* TO-BE WEB서버 /data/apache-2.4.63/conf/extra/httpd-vhosts.conf 파일의 서버 ServerName, ServerAlias 수정(도메인 URL 매핑)
* Framework 의 도메인 URL 수정

1. **/OKPlaza\_Admin/src/main/resources/prod\_config/framework.properties**
2. **/new-bidding/src/main/resources/framework-prod.properties**
3. **/new-bidding/src/main/java/kr/co/bitcube/bidding/common/controller/LoginController.java**
4. **/new-okplaza-front/src/main/resources/framework-prod.yml**
5. **/new-wms/src/main/resources/prod\_config/framework.properties**

* DB 마이그레이션 - 최종 마이그레이션 계획서 참조
* TO-BE OKPlaza 서비스 구동
* 반영 확인

# 9. 오픈 전 확인 항목

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 점검 항목 | 담당자 | 체크 여부 |
| S3 파일 이관   * 운영 : 25/04/18 반영 | 팬택 | [ ] |
| 도메인 확인 및 적용(AWS) | 팬택 | [ ] |
| 도메인 적용(WEB) | 비트큐브 | [ ] |
| ASIS DB 서버와 TOBE DB 서버 간 네트워크 드라이브 확인 | 비트큐브 | [ ] |
| SMS/카카오 최대 발송 건수 확인 | 비트큐브(비즈고 확인)  현재 일 제한 1,000 건 / 월 제한 1,000 건 > 증액 요청함 | [ ] |
| 전자입찰 DB 클렌징 | 비트큐브 | [ ] |
| DB 주소 변경으로 인한 트러스빌 설정 변경 | 팬택 | [ ] |

# 10. 오픈 후 점검 항목

상세 부분은 오픈 점검 문서로 작성

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 점검 항목 | 비고 | 체크 여부 |
| 마이그레이션 진행으로 추가된 메뉴 |  | [ ] |
| SMS/카카오 발송 | 비즈고 변경 | [ ] |
| 구매사 검색엔진 조회 | 검색엔진 변경 | [ ] |
| 팬타온 검색엔진 조회 | 검색엔진 변경 | [ ] |
| DB링크 확인 | IOMS 산업안전보건 관리비 | [ ] |
| S3 이미지 마이그레이션 이미지 출력 및 등록 | S3 변경 | [ ] |
| 공동인증서 | 버전 업그레이드 | [ ] |
| 레포팅툴(유비폼, 마이슈트) | 버전 업그레이드 | [ ] |
| 이메일 전송 |  | [ ] |
| ERP |  | [ ] |
| 전자입찰 SSO |  | [ ] |
| 테스트 구매사 > 테스트 공급사 주문 |  | [ ] |

# 11. 롤백 절차

기존 서버를 그대로 두고 , 신규 서버로 이전 및 가동하는 것이기 때문에, 기존 도메인으로 변경 후 기존 서버 재구동 처리

* TO-BE OKPlaza 서비스 중지
* TO-BE WEB서버 /data/apache-2.4.63/conf/extra/httpd-vhosts.conf 파일의 서버 ServerName, ServerAlias 수정(기존 prod 도메인으로 URL 변경)
* AS-IS OKPlaza 서비스 가동
* AS-IS OKPlaza 확인