## Slide 1
Okplaza 클라우드 이전 작업계획서
2023. 12

## Slide 2
1. 이관 계획 개요
OK플라자 클라우드 이관을 통해 서비스의 효율적 운영 과 버전 S/W버전 업그레이드를 통한 안정적 서비스 제공을 목적으로 합니다.
이에 이관 작업계획서를 통해 사전 위험요소를 제거하여 서비스를 차질없이 운용될 수 있도록 합니다.
1) 이관의 목적
이관 작업 기간 : 2023.12.09 11:00 ~ 2023.12.09 18:00
오픈 예상일 : 2023.12.09 18:00
2) 이관 일정 및 기간
서비스 중지
Data Restore
소스 배포
사전 공지
윤찬혁 Mg
OK플라자 이관 작업을 위한 서비스 중지 사전공지
모든 서비스 중지
비트큐브
최신 DB Data Restore, 최신 소스 및 클라우드 환경 Properties 배포
비트큐브
DNS 작업
이관 서버 쪽으로 DNS 설정 okplaza.kr(www 포함), oksafety.kr(www 포함), wms.pcnieng.com, b24market.co.kr
팬택 인프라
서비스 테스트
모든 서비스 테스트
비트큐브, 팬택
오픈 판단
오픈 여부 결정
팬택
2023.12.09 11:00
2023.12.09 11:30
2023.12.09 16:00
2023.12.09 18:00
admin.okplaza.kr 와 homs.biz 은 신규 도메인이라 현재(2023년 12월 5일) DNS 설정되어 있음.

## Slide 3
2. 서버 구성 (Hardware)
1) As-Is (신세계 Data Center)
인터넷
Active Web
Active Was
DB Server
Standby Web
Standby Was
DR
Develop Server
2) To-Be (AWS 클라우드)
Web-prod-a
10.15.43.9
인터넷
ELB
Web-prod-c
10.15.68.68
ELB
DB
DB
Active
Stand by
Batch/Image/IF
Active
Active
Active
Active
Active
Dev
app-prod-a
10.15.45.4
app-prod-c
10.15.65.27
Batch-prod
10.15.45.48
App_dev
10.15.73.20
db-prod-a
10.15.32.234
db-prod-c
10.15.70.2

## Slide 4
2. 서버 구성 (Software)
각 서버에 설치되는 Software에는 아래와 같습니다.
No | 설치 장비 | 설치S/W | 내용
1 | web-prod-a web-prod-c | Windows Server 2022 Datacenter Apache Http Server 2.4 | 각 서비스의 웹 서버 역할
2 | app-prod-a App-prod-a | Windows Server 2022 Datacenter Open Jdk 8.0 Apache Tomcat 8.5 (5개) Scouter | 각 서비스의 Application 서버 역할
3 | Batch-prod | Windows Server 2022 Datacenter Open Jdk 8.0 Apache Tomcat 8.5 Spring Schedule Telink SMS Agent 카카오알림톡 Agent 크레탑 Agent X-Ten (검색엔진) Mysuits (유비레포트) | OK플라자의 이미지, Batch, Interface 역할 OK플라자의 Agent 모듈 구동
4 | db-prod-a db-prod-c | Windows Server 2022 Datacenter MSSQL Server 2022 Standard Edition | OK플라자의 저장소 역할
5 | App_dev | Windows Server 2022 Datacenter Open Jdk 8.0 Apache Tomcat 8.5 (6개) Spring Schedule MSSQL Server 2022 Standard Edition Git Server 젠킨스 | OK플라자의 개발서버

## Slide 5
2. 서버 구성 (서비스)
각 서버에서 서비스되는 항목은 아래와 같습니다.
No | 설치 장비 | 서비스 | 내용
1 | web-prod-a web-prod-c | OK플라자 고객사/공급사 : https://www.okplaza.kr OK플라자 운영사 : https://admin.okplaza.kr 홈앤서비스 : https://homs.biz OKSafety : https://www.oksafety.kr WMS : https://wms.pcnieng.com B24Market : https://b24market.co.kr | 하나의 Apache Web Server에서 도메인으로 구분하여 서비스
2 | app-prod-a App-prod-a | https://www.okplaza.kr tcp8009 https://admin.okplaza.kr tcp8010 https://homs.skbroadband.com/ tcp8009 https://www.oksafety.kr tcp7009 https://wms.pcnieng.com tcp5009 https://b24market.co.kr tcp6009 | 각 서비스 별 Tomcat 구동이 되며 Web Server와 Tcp로 연결되어 서비스 됨
3 | Batch-prod | 이미지 서버 : https://img.okplaza.kr 스케줄 : Spring Schedule 문자 서비스 : Telink SMS Agent 카카오 서비스 : 카카오알림톡 Agent 신용정보 I/F : 크레탑 Agent 검색엔진 서비스 : X-Ten 레포팅 서비스 : Mysuits (유비레포트) | OK플라자의 이미지, Batch, Interface 역할 문자/카카오/신용정보/검색엔진/레포팅 서비스를 제공
4 | db-prod-a db-prod-c | OKPlaza => OK플라자/OKSafety/WMS DB K_LINK => 크레탑 서비스 DB B24market => B24Market 서비스 DB | OK플라자, 크레탑, B24Market DB 서비스 역할
5 | App_dev | App/Batch/DB 서비스 형상관리 서비스 : Git Server 배포 서비스 : 젠킨스 | OK플라자의 개발서버

## Slide 6
3. 이관 세부 계획
2023년 12월 09일 부터 수행하는 이관 계획은 아래 내용과 같습니다.
09일 11:00
서비스 중지
기존 신세계에서 서비스 되는 OK플라자 및 모든 Application를 내립니다.
Web Server, Tomcat Server, Agent
비트큐브
09일 11:30
DNS 작업
DNS 작업 (DNS 적용되는 시간 확인 필요)
팬택 인프라
09일 13:00
DB Restore
서비스 되는 Data Base를 Restore 합니다.
OKPlaza, K_Link, B24Market(Data 변동이 없으면 대상 아님)
비트큐브
09일 11:30
DB Backup
서비스 되는 Data Base를 Backup 하고 클라우드 DB 서버로 복사합니다.
OKPlaza, K_Link, B24Market(Data 변동이 없으면 대상 아님)
비트큐브
09일 13:30
마이그레이션
변경된 서버 환경에 맞춰 Config파일 수정 및 Data 마이그레이션 합니다.
(이미지 마이그레이션 포함)
비트큐브
09일 14:30
서비스 시작
모든 서비스를 시작합니다. Web/Was/Agent/DB Start
비트큐브
09일 15:00
개발사 테스트
모든 서비스를 테스트합니다.
[시험항목 절차 및 결과서] 참고 테스트
비트큐브
09일 16:00
현업 테스트
이관 서비스 오픈 여부를 확인하기 위한 테스트를 합니다.
팬택 현업
09일 18:00
최종 오픈
최종 오픈 합니다.
비트큐브
팬택
일시
작업
작업 주체
작업 내용

## Slide 7
4. 테스트 및 복구계획
사전 위험을 감지하기 위해 시험항목 절차를 작성하여 진행합니다. 또한 테스트 시 즉각적인 에러에 대한 분석과 대처를 하지 못할 경우 기존 서비스로 복구를 신속히 할 수 있도록 합니다.
개발사 테스트
시험항목 절차 및 결과서를 토대로 이상유무를 판단합니다. (시험항목 절차서 PASS 성공율이 95% 미만일 경우 오픈 연기)
현업 테스트
모든 서비스가 정상적으로 올라오고 서비스 테스트 후 현업은 서비스 오픈 여부를 판단해야 합니다. (오픈 연기 결정 시 반드시 사유가 있어야 합니다)
OPEN
FAIL
DNS 다시 원상복구 (팬택 인프라)
기존 신세계 Web/Was/DB 서비스 구동 (비트큐브)