## Slide 1
2019.08.26
OK플라자 추천알고리즘 적용 완료보고
구축 목적 및 경과
개선 전/후 비교
추진 사항 및 일정
구축 내역

## Slide 2: 1. 구축 목적 및 경과
(1) 구축 목적
OK플라자 BigData 분석 산출인 연관/추천 상품의 전시 뿐 아니라 구매사의 구매행동을 분석하고 고객관점에서의 서비스 및 기능을 도출하여 서비스 만족도 향상 및 매출증대를 목표로 합니다.
자재추천 기능(추천/연관상품)
OK 플라자 구매서비스의 차별화된 브랜드
  조직/상품/구매 BigData 분석 결과 기반 사업장 별 자재 추천
  효율적인 온라인 마케팅서비스를 통한 고개 점유율 제고
  다양한 필터링을 통한 추천 및 관련상품 노출 정책 부재
사용자 접근성 향상을 위한 주요기능 개선
사용자 편의성을 위한 UI 레이아웃 개선
기획, 디자인, 개발 전반에 WEB 2.0 반영
추천상품은 메인화면, 연관상품은 상품과 관련된 화면에 배치
사용자 환경을 고려한 화면 사이즈 맞춤 레이아웃 구성
검색엔진의 고도화를 통한 검색기능 개선
(2) 구축 경과
시스템 개발
(‘19.07~08월)
시스템 설계
(‘19.06~07월)
요건정의
(‘19.05~06월)
오픈/안정화
(‘19.08~09월)
• 개선사항 반영 및 버그 수정 반영
요구사항 정의
요건정의 / 요건분석
시스템 개선방안
시스템 Gap분석
• 화면설계
업무별 화면설계/확인
• DB 설계
화면 추가/수정에 따른 DB설계
업무별 시스템 개발
개발업체 및 현업부서 테스트 시행
개선사항 반영 및 버그 수정 반영
구매사 UI 및 검색기능 개선

## Slide 3: 2. 개선 전/후 비교
시스템 고도화로 업무 편의성 재고 및 정보 공유 및 구매지원 역량강화를 통해 고객사의 구매 프로세스 지원과 구매 업무효율 향상
구 분 | 개선 前 | 개선 後
추천/연관상품 제공 | ∙ 불가 | 메인/퀵메뉴 사업장 별 추천상품 제공 상품검색 결과에 따른 연관상품 제공 상품 상세 페이지에 해당 상품과 연관된 상품 제공 장바구니 이동 시 연관된 상품 제공 장바구니에 담긴 상품과 연관된 상품 제공 관심상품페이지에 해당 상품과 연관된 상품 제공 추천상품 인터페이스 송/수신 관리 화면 제공 품목 별 연관상품 인터페이스 송/수신 관리 화면 제공 공사유형 별 인터페이스 송/수신 관리 화면 제공
검색엔진 | ∙ 부분 제공 | 자동완성 키워드를 사업장과 관련이 있는 상품으로 제공 검색제안어의 기능을 향상하고 사업장과 관련 있는 상품 단어 제공 동의어(연관어)를 관리하여 검색기능 향상 검색 시 성공/실패 통계정보 관리
텔레시스 BigData 정보제공 | ∙ 불가 | 추천상품 뷰/클릭/구매 로그 관리 연관상품 뷰/클릭/구매 로그 관리 검색엔진 성공/실패 로그 관리 추천/연관상품 월별 통계 추천/연관상품 페이지별 통계 연계를 위한 기본적인 송수신 처리 및 통합 모니터링 구성
구매사 UI개선 | ∙ 부분 제공 | 상품 재고파악 및 관리를 위한 재고관리 통계 화면 제공 최적의 사용자 환경을 고려한 화면사이즈에 맞춤 레이아웃 제공 디자인 가이드를 통한 일관성 있는 디자인 가이드 제작 카테고리 별 주요 상품을 인지하기 용이한 카테고리 구조 개선 추천/연관 상품을 사용자 접근이 용이하도록 콘텐츠 개선

## Slide 4: 3. 추진사항 및 일정
프로젝트 수행은 총 4개월 간 수행하였습니다.
Time Schedules
요건정의
DB설계
기획/디자인 컨셉
상세디자인
퍼블리싱
프레임웍(개발)
구현(개발)
테스트
Mind Stone
Time
5월
6월
7월
8월
Kick Off
디자인 시안 완료
기획 완료
테스트
9/4 오픈

## Slide 5: 4. 구축 내역 (1/3)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1. 추천/연관 | 1-1. | Schedule | 추천/연관상품 송신 I/F | 분석서버에 분석을 위한 Row Data 송신 주문/조직/상품 Master, 주문상품, 사업장, 상품공급사, 주문출하, 공사유형, 상품진열 정보
 | 1-2. | Schedule | 추천/연관상품 수신 I/F | 분석서버에서 분석한 추천/연관 정보를 수신 사업장 별 추천상품 수신(매일) 품목 별 연관상품 수신(일주일) 공사유형 별 연관상품 수신(일주일)
 | 1-3. | 운영사 | 추천/연관 송신 | 분석서버에 분석을 위한 Data 송신정보 Display 및 수동송신 주문/조직/상품 Master, 주문상품, 사업장, 상품공급사, 주문출하, 공사유형, 상품진열 정보
 | 1-4. | 운영사 | 사업장 별 추천상품수신 | 분석서버에서 분석한 추천상품정보 관리 매일 새벽에 수신된 추천상품정보 Display 추천상품을 추가/수정을 할 수 있음
 | 1-5. | 운영사 | 품목 별 연관상품 수신 | 분석서버에서 분석한 품목 별 연관 상품정보 관리 매주 일요일 아침 9시에 수신된 품목 별 연관 상품정보 Display 품목 별 연관 상품을 추가/수정을 할 수 있음
 | 1-6. | 운영사 | 공사유형 별 연관상품 수신 | 분석서버에서 분석한 공사유형 별 연관 상품정보 관리 매주 일요일 아침 9시에 수신된 공사유형 별 연관 상품정보 Display 공사유형 별 연관 상품을 추가/수정을 할 수 있음
 | 1-7. | 운영사 | 추천/연관 상품 월별 통계 | 월별 추천된 상품의 통계 Display 월별 노출 수 , 클릭 수 , 구매 수를 그래프로 표현
 | 1-8. | 운영사 | 추천/연관 상품 페이지별 통계 | 각 페이지별 추천된 통계 Display 페이지 별 노출 분석 페이지 별 클릭 분석 페이지 별 구매 분석

## Slide 6: 4. 구축 내역 (2/3)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1. 추천/연관 | 1-9. | 구매사 | 메인 추천상품 | 매일 분석된 추천상품을 메인에 노출
 | 1-10. | 구매사 | 상품검색 연관상품 | 검색한 상품 결과와 연관된 상품을 검색페이지에 노출
 | 1-11. | 구매사 | 상품상세 연관상품 | 클릭한 상품과 연관된 상품을 상품상세 페이지에 노출
 | 1-12. | 구매사 | 장바구니 이동 연관상품 | 장바구니에 담길 상품과 연관된 상품을 레이어 팝업에 노출
 | 1-13. | 구매사 | 장바구니 연관상품 | 장바구니에 담긴 상품과 연관된 상품을 장바구니 페이지에 노출
 | 1-14. | 구매사 | 관심 연관상품 | 관심상품에 담긴 상품과 연관된 상품을 관심상품 페이지에 노출
2. 검색엔진 | 2-1. | 검색엔진 | 자동완성 기능개선 | 로그인한 사업장과 연결된 자동완성 색인 추가
 | 2-2. | 검색엔진 | 검색제안어 기능개선 | 통합검색 시 결과가 없을 때 제안 기능 개선 로그인한 사업장과 관련된 제안어 검색한 Keyword 초성과 한/영 자판 배열에 따른 제안 기능
 | 2-3. | 검색엔진 | 동의어(연관어) 관리 | 검색엔진 실시간 동의어 색인 처리
 | 2-4. | 검색엔진 | 검색기능 강화 | 검색 단어의 음절 색인 강화
 | 2-5. | 검색엔진 | 동의어 등록 | 실패 된 단어의 등록을 동의어에 등록하여 색인 기능 강화
 | 2-6. | 운영사 | 검색로그관리 | 검색 성공/실패 로그관리 성공 : 통합 검색 시 1건 이상의 데이터가 검색되고 장바구니에 담기면 성공 실퍠 : 통합 검색 시 1건도 검색이 되지 않으면 실패 실패 된 단어의 등록여부 관리

## Slide 7: 4. 구축 내역 (3/3)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
3. Big Data 정보제공 | 3-1. | Back | 추천상품 | 추천상품 뷰/클릭/구매 로그 등록
 | 3-2. | Back | 연관상품 | 연관상품 뷰/클릭/구매 로그 등록
 | 3-3. | Back | 검색엔진 | 검색엔진 성공/실패 로그 관리
 | 3-4. | Back | 월별 통계 | 추천/연관상품 월별 통계 로그 관리
 | 3-5. | Back | 페이지별 통계 | 추천/연관상품 페이지별 통계 로그 관리
4. 구매사 UI개선 | 4-1. | 구매사 | 재고관리 | 상품 재고파악 및 관리를 위한 재고관리 통계 화면 제공
 | 4-2. | 구매사 | 화면 사이즈 | 최적의 사용자 환경을 고려한 화면사이즈에 맞춤 레이아웃 제공
 | 4-3. | 구매사 | 디자인 강화 | 디자인 가이드를 통한 일관성 있는 디자인 가이드 제작
 | 4-4. | 구매사 | 카테고리 구조개선 | 카테고리 별 주요 상품을 인지하기 용이한 카테고리 구조 개선
 | 4-5. | 구매사 | 추천/연관상품 | 추천/연관 상품을 사용자 접근이 용이하도록 콘텐츠 개선