## Slide 1: [ 2020년 2월 4주차 ] (2020. 2. 24 ~ 2020. 2. 28)
보고 : 2020년 2월 27일
홈앤서비스 고도화 주간업무보고

## Slide 2: 3. 추진일정
기획/디자인
DB 설계
공인인증
조직관리
상품승인 실적관리
예산관리
마이그레이션
Mind Stone
Time
‘20년 01월
2월
3월
4월
Time Schedules
2020년 2월 27일 계획 및 추진 사항은 아래와 같습니다.
계획 55% / 수행 55%
테스트/메뉴얼
공인인증툴킷 적용
개발 리뷰
시스템 오픈

## Slide 3: 실적 및 계획
금주 실적 (‘20.2.24 ~‘20.2.28 ) | 완료 여부 | 차주 계획 (‘20.3.02 ~‘20.3.06 )
홈앤서비스 조직관리 개발 상품승인/실적관리 개발 예산관리 개발 홈앤서비스 조직 마이그레이션 | 완료 진행 중 진행 중 진행 중 | 상품승인/실적관리 개발 예산관리 개발 홈앤서비스 조직 마이그레이션 주문/승인/예산 개발