## Slide 1: [ 2017년 1월 2주차 ] (2017. 1. 9 ~ 2017. 1. 13)
보고 : 2017년 1월 13일
OKplaza 2차 고도화 구축 주간업무보고

## Slide 2: 세부실적 및 계획
금주 실적 (‘17.1.9 ~‘17.1.13 ) | 완료 여부 | 차주 계획 (‘17.1.16 ~‘17.1.20 )
물류 화면설계서 수정 작성 물류 DB 신규 테이블 구성 수정 보완 여신관리 채권 관련 및 업체별 상세 화면 개발 여신관리 연동 agent 개발 서버 설치 여신정보 연동 관련 개발 검색엔진 연동 agent 관련 협의 및 검토 개인정보 동의 관련 개발 작업 | 진행 중 진행 중 진행 중 완료 진행 중 진행 중 진행 중 | 물류 DB 신규 테이블 구성 수정 보완 여신관리 채권 관리 및 업체별 채권현황 개발 여신정보 연동 관련 개발 검색엔진 연동 agent 관련 협의 및 검토 개인정보 동의 관련 개발 작업