## Slide 1: [ 2017년 1월 2주차 ] (2017. 2. 13 ~ 2017. 2. 17)
보고 : 2017년 2월 20일
OKplaza 2차 고도화 구축 주간업무보고

## Slide 2: 세부실적 및 계획
금주 실적 (‘17.2.13 ~‘17.2.17 ) | 완료 여부 | 차주 계획 (‘17.2.20 ~‘17.2.24 )
물류 프로세스 웹 페이지 개발 운영사 상품 상세 페이지 수정 검색엔진 연동 개발 물류 시스템 모바일 바코드 앱 개발 물류 시스템 모바일 디자인 작업 | 진행 중 진행 중 진행 중 완료 진행 중 | 물류 프로세스 웹 페이지 개발 운영사 상품 상세 페이지 수정 주문 프로세스 수정 검색엔진 연동 개발 물류 시스템 모바일 디자인 수정