## Slide 1
OK플라자 E-Commerce 구축
2024. 7
(프로젝트 수행계획서)

## Slide 2
프로젝트 개요
프로젝트 범위
구축 부문 3-1. 기획 3-2. 디자인 3-3. 개발
일정 계획 4-1. 전체 4-2. 디자인 4-3. 인력 투입
의사소통 5-1. 추진 조직 5-2. 정기 보고
Table of Contents

## Slide 3
3. 구축부문
3-1. 구축부문(기획_시스템통합)
OK플라자 E-Commerce는 시스템을 통합하여 고객 유형별 서비스를 제공합니다.
시스템 통합
구매관리
정산관리
예산관리
재고관리
상품제안
입찰관리
운영관리
고객센터
산업안전
.
.
.
고객유형 5
구매관리
정산관리
입찰관리
고객유형 6
구매관리
예산관리
운영관리
.
.
.
.
.
.
고객유형 4
구매관리
상품제안
고객센터
.
.
.
고객 유형 1
화면 설계
고객 유형 2
화면 설계
고객 유형 3
화면 설계
일반 고객
구매관리
정산관리
상품제안
예산관리
고객센터
홈앤서비스
구매관리
정산관리
재고관리
예산관리
운영관리
OK Safety
구매관리
정산관리
상품제안
예산관리
산업안전
시스템 통합을 위한 메뉴 재구성
화면 UI/UX 가이드 작성
사용자 매뉴얼 작성
공통 UI/UX 정의서 제작
고객유형별 서비스구성
메뉴(IA) 재구성
유형별 업무 서비스구성
공통 UI/UX 정의
화면 가이드라인
공통 UI/UX 정의
및 화면설계
화면 가이드 및 사용자 매뉴얼 작성
고객유형 2
구매관리
정산관리
입찰관리
고객유형 3
구매관리
예산관리
운영관리
.
.
.
.
.
.
고객유형 1
구매관리
상품제안
고객센터
.
.
.
고객 유형 1
화면 설계
고객 유형 2
화면 설계
고객 유형 3
화면 설계
1) 업무 수행 Process
고객별 특성에 맞는 업무 시스템을 제공하여 고객의 만족도 및 충성도 향상을 도모할 수 있습니다.
2) 고객사 전용 탬플릿 제공 기대효과

## Slide 4
1) 업무 수행 Process
3. 구축부문
3-1. 구축부문(기획_오픈형마켓)
오픈형마켓은 기존 폐쇄몰에서 아이마켓, 나비엠알오 사례와 같이 고객중심의 개방형 오픈마켓으로 기획합니다.
GNB 메뉴 구성
LNB 메뉴 구성
SNB 메뉴 구성
FNB 메뉴 구성
메뉴 구성
화면별 UI/UX 정의
메뉴 및 버튼 UI/UX 정의
Popup, Alert UI/UX 정의
Content 영역 UI/UX 정의
공통 UI/UX 정의
UI/UX 정의
검색엔진 최적화(SEO)를 적용하여 오픈형마켓 상품을 더 많이 보이게 하며, 방문자수 및 정보 접근성을 극대화할 수 있습니다.
Google Analytics로 고객의 행동을 분석하여 서비스 품질을 향상하고 매출을 늘리는 전략을 도출할 수 있습니다.
유입 경로 통계
방문 페이지 통계
체류 시간 통계
이동 경로 통계
방문자 통계 자료 제공
페이지별 설계
화면 가이드 작성
화면 설계
및 가이드 작성
테크니컬 SEO
콘텐트 SEO
링크빌딩 SEO
SEO 설정 가이드
SEO 및 GA 설정
2) SEO 및 GA 설정의 기대 효과

## Slide 5
1) 업무 수행 Process
3. 구축부문
3-1. 구축부문(기획_전자입찰)
업무 투명성 확보 유지와 입찰 데이터 암호화를 위해 표준 B2B 입찰 프로세스로 전자입찰을 기획합니다.
GNB 메뉴 구성
LNB 메뉴 구성
SNB 메뉴 구성
FNB 메뉴 구성
메뉴 구성
화면별 UI/UX 정의
메뉴 및 버튼 UI/UX 정의
Popup, Alert UI/UX 정의
Content 영역 UI/UX 정의
공통 UI/UX 정의
UI/UX 정의
페이지별 설계
화면 가이드 작성
화면 설계
및 가이드 작성
요구사항 분석
기능 정의
요건 분석
효율적인 메뉴 구조를 통해 입찰의 편의성을 확보할 수 있습니다.
입찰 관련 업무의 투명성을 확보할 수 있습니다.
민감한 정보를 다루는 입찰 시스템의 보안을 강화하여 데이터 유출 및 해킹으로부터 보호합니다.
2) 전자입찰 도입의 기대효과

## Slide 6
4. 일정 계획
일정에 대한 issue
디자인 부분에서 시안 작업
기획 일정
4-2. 일정 계획(기획)
구분 | 업무내용 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
분석 | 요구사항 분석 및 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | 화면 Proto type 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보구조(IA) 분석 및 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면 UX 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로세스/시나리오 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 (베타오픈) | 테스트 계획/수행 및 결과 반영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정책수정에 따른 프로그램/콘텐트 수정 및 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
오픈 (공식오픈) | 최종 테스트 계획/수행 및 결과 반영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 고객사 검수 요청 및 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |