## Slide 1
디자인 수행 계획서
OK플라자 E-Commerce 통합 플랫폼은 인트로 페이지와 기존 서비스 OK Plaza, 홈앤서비스, OK Safety 및 신규 서비스로 오픈형 소호몰, 전자입찰 등 신규 서비스에 대한 디자인 컨셉 및 디자인 개발 업무를 수행합니다.
인트로 페이지
(사업소개, 회원관리)
디자인 대상 업무
신규
OK Plaza
홈앤서비스
OK Safety
오픈형
소호몰
전자입찰
개선
개선
개선
신규
신규
OK Plaza E-Commerce 통합 플랫폼
Back Office

## Slide 2
디자인 수행 계획서
OK플라자 E-Commerce(오픈형 소호몰) 웹사이트 디자인 제작을 위해 브랜딩, 심미적/실용적 디자인, 사용성 관점에서 디자인 업무 및 HTML 개발 업무를 진행합니다.
E-Commerce 사이트 네이밍(팬택CNI 담당) 및 로고 제작
컬러의 방향성 확정 (팬택C.I 컬러, OK플라자 로고 컬러, 기타 컬러 중 선택)
B.I개발 및 가이드 제작 (로고타입, 폰트, 컬러 등)
브랜드 아이덴티티
UX/UI
디자인
HTML/CSS
개발
B.I 가이드 준수 및 사용자 중심의 UI 디자인 제작
디자인 벤치마킹, 컨셉 및 전략 수립
디자인 시안 제작 (3개안)
디자인 상세 페이지 디자인 제작
상품 상세 페이지 가이드 3종 제작
디자인 매뉴얼 제작 (Adobe XD 활용)
사이트 오픈에 대비한 전시상품 20여종에 대한 배너 이미지 및 프로모션 배너 제작
HTML, CSS, JS 가이드 제작
주요 화면에 대한 HTML 개발
주요 수행 업무

## Slide 3
디자인 수행 계획서
네이밍 확정, 로고 개발 업무가 확정되어야 디자인 시안 업무를 진행 가능합니다. 이후 시안 확정과 함께 상세페이지 및 HTML 개발업무가 동시 진행되며 테스트 기간 중에 전시상품에 대한 배너 등을 제작합니다.
디자인 일정
 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9
네이밍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로고 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
벤치마킹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 시안 및 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 가이드 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세 페이지 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HTML 가이드 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HTML 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전시상품 배너 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |