## Slide 1
2023. 11. 29
일진그룹 전자입찰 시스템 개편 수행 계획

## Slide 2
1. 배경 및 목표
현재 사용중인 전자입찰 프로세스를 유지하면서 사용자 UI 개선 및 웹표준화를 적용하여
멀티 브라우져 환경을 제공하여 업무 편의성을 개선하고자 합니다.
기존 그룹사에서 정의한 전자입찰 시스템의 프로세스를 유지함으로써 업무 투명성 확보를 유지함.
“기존 업무 프로세스 유지“
웹표준으로 개발하여 현재 최신 브라우져 및 다양한 브라우져 환경속에서 지속적으로 동작할 수 있는 환경 제공하여 업무 편의성 확보하고자 함
“멀티브라우져 환경 제공”
기존 데이터 이관을 통하여 업무 연속성 보장함.
내부 시스템 연동을 통한 알림 기능 등을 제공함.
“기존 Data Migration”
웹표준 적용 신규 전자입찰 시스템 구축

## Slide 3
Internal System |  | External System
전자입찰 SYSTEM
알림서비스
SMS 알림
이메일 알림
협력업체관리
사업장관리
사용자관리
자기정보 관리
정보관리
구매요청관리
입찰완료현황
입찰공고 게시
낙찰자 선정
견적/입찰관리
구매요청내역
입찰공고 확인
입찰 참가
자사정보관리
정보관리
견적/입찰관리
공동인증기관
인증서 발급
인증서 검증
구매 /입찰 담당자
업체 담당자
2. 시스템 구성도
* 공동인증기관은 전자서명 시 이용되는 인증서발급, 유효성 검증 업무를 처리함.
전자입찰시스템은 내부 사용자인 구매/입찰 담당자, 외부 사용자인 협력업체별로 구분하여 사용합니다.
전자서명 PKI 툴킷
내부시스템
인사시스템
SSO 연동

## Slide 4
3. 업무 프로세스
구매담당자
업체담당자
정보등록 : 전자입찰 시스템에 회원 가입을 합니다.
업체평가 : 내부 시스템을 이용하여 업체신용도, 재무상태, 실적 및 매출액 등으로 평가 후 업체승인 합니다.
구비서류 제출 : 협력업체 승인 과정에서 요청 시
구비서류를 제출하여야 합니다.
공인인증서 등록 : 발급 받은 공인인증서를 등록 합니다.
입찰공고 : 입찰대상업체에 이메일 등으로 통보 됩니다.
투찰 : 내역 파일을 다운 받고, 작성한 후, 작성한 내역 파일을 올리고, 견적 총액을 입력합니다. 이때 전자 서명하여 견적서를 제출 합니다. (개찰 전까지는 암호화되어 열람 불가)
개찰 : 제출마감일시가 지난 후 입회인 입회 하에 개찰자가 전자 서명하여 개찰 합니다. (복호화되어 열람 가능)
정보등록
구비서류제출
업체평가
업체승인
공인인증서등록
로그인
입찰공고 조회
입찰공고
개찰
내부결재
업체선정
투찰
입철결과 조회
유찰

## Slide 5
4. 프로젝트 수행 일자
일진그룹 전자입찰 시스템은 기획/분석설계 0.5개월, 개발2.5개월, 테스트/안정화 0.5개월 등
총 3.5개월 동안 진행합니다.
조직 구성안
2023.12
구축 일정
Kick-Off
Open
종료보고
분석/설계 0.5개월
안정화
0.5 개월
2024.01
2024.02
2024.03
구현 2.5개월