## Slide 1
일진그룹
전자입찰 매뉴얼(내부 사용자)
2024.04

## Slide 2
INDEX
일진그룹 전자입찰 매뉴얼 (내부 사용자)
Ⅰ
업무 처리 절차
Ⅱ
메인 및 업체관리
Ⅲ
전자입찰

## Slide 3
Ⅰ
업무 처리 절차
INDEX
일진그룹 전자입찰 매뉴얼 (내부 사용자)
업체등록 절차 전자입찰 업무처리 절차

## Slide 4: 1. 업체등록 절차
Ⅰ. 업무 처리절차
개요
일진그룹 내부 사용자는 입찰 대상업체(협력업체)를 직접 또는 등록요청 업체를 승인하여 등록할 수 있습니다.
업체등록 절차
주요 내용
당사(계열사)
업체정보 등록 요청
업체심사(서류, 실사)
업체평가
업체등록 승인
로그인
업체 직접 등록
업체정보 등록요청
일진 전자입찰 협력사로 가입을 요청합니다.
사업자등록증은 필수 제출 서류이며 시스템의 사용을 위한 회사정보와 관리자정보를 입력합니다.
추후 그룹사에서 업체심사를 위한 추가 서류를 요청할 수 있습니다.
업체심사(서류, 실사)
업체심사를 위한 구비 서류를 확인합니다.
심사에 필요한 추가 구비 서률를 요청할 수 있습니다.
업체 평가
내부 시스템을 이용하여 업체 신용도, 재무상태, 실적, 매출액 등으로 평가합니다.
업체등록 승인
업체 심사 후 승인조건에 적합한 업체 등록을 확정합니다.
등록된 업체 이메일로 심사결과를 통보합니다.
업체직접 등록
계열 실무담당자는 직접 협력사를 등록할 수 있습니다.
이미 다른 계열사에 등록되어 있는 협력사일 경우 자신의 협력사로 선택하여 등록할 수도 있습니다.
협력사

## Slide 5: 2. 전자입찰 업무처리 절차
Ⅰ. 업무 처리절차
개요
그룹사(계열사) 입찰담당자는 전자입찰을 계획/공고하고 개찰 후 낙찰(업체선정) 합니다.
협력사는 공고된 입찰을 확인 후 투찰할 수 있으며 입찰이 완료 된 후 그룹사로부터 결과를 수신받습니다.
전자입찰 절차
주요 내용
당사(계열사)
협력사
입찰계획 등록/수정
입찰담당자는 입찰정보를 등록합니다.
담당자는 입찰공고 전 입찰계획울 수정할 수 있습니다.
입찰계획 등록/수정
입찰공고
입찰공고 조회
투찰
개찰
낙찰(업체선정)
입찰결과 조회
입찰이력 조회
입찰공고
입찰담당자 또는 공고자는 입찰을 공고합니다.
입찰 공고시 입찰대상 업체에게 입찰참여 메일이 발송됩니다.
입찰공고 조회
협력사는 공고된 입찰을 조회할 수 있습니다.
투찰
입찰 세부내역을 확인하고 견적서를 제출합니다.
견적서 제출(투찰) 시 공동인증서를 통한 인증처리를 반드시 해야 합니다.
개찰
입찰 제출 마감일시가 지나면 개찰권한을 가진 개찰자만이 개찰처리를 할 수 있습니다.
개찰 시 공동인증서를 통한 인증처리를 반드시 해야 합니다.
낙찰(업체선정)
개찰자와 낙찰자는 낙찰업체를 선정 할 수 있습니다.(선정시 낙찰 메일 발송)
개찰자는 개찰된 입찰을 재입찰 할 수 있습니다. (재입찰 시 투찰한 업체를 대상으로 지정하여 입찰이 진행 됩니다)

## Slide 6
INDEX
일진그룹 전자입찰 매뉴얼 (내부 사용자)
메인화면 개인정보 관리 업체승인 업체관리
Ⅱ
메인 및 업체관리

## Slide 7: 1. 메인화면
Ⅱ. 메인 및 업체관리
개요
로그인 후 사용자 권한 별 메뉴가 좌측에 나오고 업무화면 접근을 할 수 있습니다.
로그인 사용자의 전자입찰 상태 별 건 수와 협력업체 상태 별 건 수를 확인 할 수 있습니다.(클릭 시 해당 페이지로 이동)
메인화면
주요 내용
메뉴
  로그인 사용자 권한에 따라 메뉴가 보임.
  시스템관리자: 전자입찰, 공지, 업체정보, 통계, 정보관리
  감사자: 전자입찰, 공지, 업체정보, 통계
  각사관리자: 전자입찰, 공지, 업체정보
  일반사용자: 전자입찰, 공지
전자입찰
  로그인 사용자와 관계된 입찰의 건수를 보임. (클릭 시 해당 페이지로 이동)
  입찰계획: 담당자가 입찰을 생성하였지만 공고를 하지 않은 상태
  입찰공고: 공고된 입찰(진행 중인 입찰)
  개찰대상: 입찰은 마감되었지만 개찰을 하지 않은 입찰
  개찰: 개찰은 하였지만 업체선정을 하지 않은 입찰
  입찰완료(12개월): 12개월간 업체선정(낙찰)이 완료된 입찰
  유찰(12개월): 12개월간 유찰된 입찰
협력업체
  로그인 사용자 계열사의 협력업체 상태의 개수를 표기.
  미승인 업체: 회원가입을 신청한 상태(업체 등록 심사 중 상태)
  승인업체 : 업체 심사가 완료되고 업체가 정상적으로 등록된 상태
  삭제업체: 삭제 처리된 업체
공지사항
  가장 최근에 등록한 공지사항 8개를 보임
  클릭 시 공지상세 확인

## Slide 8: 2. 개인정보관리
Ⅱ. 메인 및 업체관리
개요
로그인 사용자의 비밀번호 또는 개인정보를 수정 할 수 있습니다
개인정보 수정
주요 내용
로그인 사용자명
  로그인 사용자를 클릭하면 개인정보 수정, 비밀번호 변경, 로그아웃을 처리할 수 있음.
개인정보 수정
  개인정보 수정을 위해서는 로그인 사용자의 암호를 확인 후 개인정보를 수정할 수 있음
  휴대폰번호, 유선전화, 이메일, 직급, 부서명을 수정
  메일과 휴대폰번호는 입찰정보 전달 수단으로 정확히 입력해야 함.
  사용자 정보를 변경 하더라도 매일 새벽에 그룹사 사용자관리 시스템과 동기화 하기 때문에 수정한 정보가 다시 원복될 수 있음.

## Slide 9: 3. 업체승인
Ⅱ. 메인 및 업체관리
개요
가입 신청한 업체들의 정보를 제공하고, 업체명을 클릭하여 상세내용을 확인하고 승인 처리할 수 있습니다.
업체정보는 일반사용자 권한을 가진 사용자는 보실 수 없습니다.
업체승인
주요 내용
업체승인
  일진 전자입찰 협력업체로 가입 신청한 업체 목록
  업체명을 클릭하여 상세내용을 확인 후 승인 또는 반려처리
  가입승인 처리는 최대 3일을 넘지 않도록 함
가입승인 처리
  승인처리 시 전자입찰 시스템에 정식회원으로 등록되고 시스템에 로그인 하여 입찰활동을 할 수 있음
  협력사에게 가입승인 메일과 문자발송
가입반려 처리
  협력사에게 가입변려 메일 발송

## Slide 10: 4. 업체관리
Ⅱ. 메인 및 업체관리
개요
등록된 업체들의 정보를 제공하고, 업체명을 클릭하여 상세내용을 확인하고 등록, 수정 및 삭제처리를 할 수 있습니다.
업체관리는 일반사용자 권한을 가진 사용자는 보실 수 없습니다.
업체관리
주요 내용
업체승인
  일진 전자입찰 협력업체로 등록된 업체 목록
  업체명을 클릭하여 상세내용을 확인 후 삭제와 수정처리를 할 수 있음
  업체등록 버튼을 클릭하면 계열사에서 협력업체를 직접 등록할 수 있음
업체 상세
  조회된 업체명을 클릭하면 업체상세 정보를 확인
  계열사 관리항목에 업체등급, 평가정보 및 업체 관리자정보도 확인 가능
  삭제처리 및 수정페이지 이동 기능
업체등록
  업체관리목록 [업체등록]버튼을 이용
  업체 회원가입을 계열사에서 처리
  타 계열사에 등록되어 있는 협력사를 불러와 등록 가능
  업체등록을 하면 협력사 관리자에게 등록 메일 발송

## Slide 11
INDEX
일진그룹 전자입찰 매뉴얼 (내부 사용자)
입찰계획/공고 입찰진행 입찰완료 입찰이력
Ⅲ
전자입찰

## Slide 12: 1.1 입찰계획/공고
Ⅲ. 전자입찰
개요
입찰담당자가 생성한 입찰공고 전(입찰계획) 상태의 입찰목록입니다. 입찰번호 또는 입찰명을 클릭하시면 상세내용을 확인할 수 있습니다.
입찰목록은 입찰관계자(입찰담당자, 공고자, 개찰자, 낙찰자, 입회자)에게 보여줍니다.
입찰계획
주요 내용
입찰계획
  입찰관계자(입찰담당자, 공고자, 개찰자, 낙찰자, 입회자)에게 보여줌
  [입찰계획등록]버튼을 이용하여 신규입찰등록
자동삭제 기능
  입찰등록 후 입찰제출마감일시 전에 공고를 하지 않으면 자동으로 삭제됨.
검색결과
  입찰번호 또는 입찰명을 클릭 상세 내용 확인
  제출일시가 현재시간 이후이면 빨간색으로 표기
  입찰방식: 일반, 지명
  내역: 파일, 직접입력

## Slide 13: 1.2 입찰계획/공고 (입찰등록)
Ⅲ. 전자입찰
개요
입찰생성은 직접 입력 또는 과거입찰을 불러와 등록할 수 있습니다.
입찰담당자는 입찰계획을 등록할 수 있습니다.
입찰등록
주요 내용
입찰기본정보
  과거입찰 가져오기: 과거에 등록한 입찰을 불러와 입찰정보를 세팅하는 기능
  입찰방식: 협력사를 지정하는 지명경쟁과 계열사가 관리하는 모든 협력사가 대상이 되는 일반경쟁
  입찰참가업체: 입찰방식을 지명경쟁으로 선택했을 경우 참가업체를 선택, 일반경쟁일 경우 계열사 관리 모든 협력업체
입찰공고 추가등록 사항
  제출시작일시: 입찰을 공고하고 협력사가 투찰을 시작할 수 있는 일시
  입찰마감일시: 협력사 투찰을 마감하는 일시 (마감일시 전까지 입찰공고하지 않으면 시스템에서 자동삭게 처리)
  개찰자: 입찰이 마감되고 투찰한 견적금액을 확인할 수 있는 사람, 낙찰/유찰/재입찰 처리 가능
  입찰공고자: 입찰계획상태에서 입찰을 공고할 수 있는 사람
  낙찰자: 마감된 입찰을 낙찰/유찰 처리하는 사람
  입회자: 개찰참여 확인자(입회자 확인 후 개찰 가능)
  내역방식: 견적내역을 파일등록 또는 직접입력 선택
…
…..

## Slide 14: 1.3 입찰계획/공고 (입찰공고, 수정, 삭제)
Ⅲ. 전자입찰
개요
입찰담당자는 입찰계획을 수정/삭제할 수 있고 공고자는 입찰참여 업체에게 입찰공고 처리합니다.
공고 시 지정된 협력업체에게 메일과 문자가 발송됩니다.
입찰계획 상세
주요 내용
버튼정보
  입찰공고: 입찰계획을 공고하고 지정업체 담당자에게 메일과 문자를 발송함 (공고 후 입찰내용 수정 불가, 입찰담당자 또는 공고자가 처리 가능)
  수정/삭제: 입찰계획을 수정/삭제 함 (입찰담당자 가능)
  공고문 미리보고: 협력업체에서 보게되는 공고문을 팝업으로 보여주는 기능, 입찰공고 전 확인 가능 (입찰관계자 확인 가능)
  엑셀변환: 현재 내용을 엑셀파일로 다운로드
  목록: 입찰계획 목록 화면으로 이동
…
…..

## Slide 15: 2.1 입찰진행
Ⅲ. 전자입찰
개요
입찰진행은 입찰공고 되고 입찰완료 전까지의 입찰목록입니다. 입찰번호 또는 입찰명을 클릭하시면 상세내용을 확인할 수 있습니다.
입찰진행 결과 Data는 입찰관계자(입찰담당자, 공고자, 개찰자, 낙찰자, 입회자)에게 보여줍니다.
입찰진행
주요 내용
입찰진행
  입찰공고에서 입찰완료(낙찰, 유찰) 전 까지의 입찰
  입찰관계자(입찰담당자, 공고자, 개찰자, 낙찰자, 입회자)에게 보여줌
  입찰번호 또는 입찰명을 클릭하여 상세내용을 확인할 수 있으며 등록된 입찰 관계에 따라 개찰, 낙찰, 유찰 처리를 할 수 있음
자동유찰 기능
  제출마감일시 30일 이후가 되도록 입찰완료처리를 하지 않으면 자동으로 유찰처리
검색결과
  입찰번호 또는 입찰명을 클릭 상세 내용 확인
  제출마감일시가 현재시간보다 이전 이면 빨간색으로 표기
  입찰방식: 일반, 지명
  상태는 입찰공고(재입찰 포함), 개찰 나타나고 개찰대상 입찰공고 상태는 빨간색으로, 개찰은 파란색으로 표현됨

## Slide 16: 2.2 입찰진행 (개찰처리)
Ⅲ. 전자입찰
개요
진행중 입찰 중 입찰공고(개찰대상)의 입찰을 클릭하면 개찰을 하실 수 있습니다.
개찰처리는 개찰자만 가능합니다.
개찰처리
주요 내용
화면설명
  입찰진행 목록에서 상태가 입찰공고(개찰대상)인 입찰만 개찰이 가능
  개찰전까지는 협력사들의 견적내용을 확인할 수 없음 (협력사들의 공고확인 및 투찰여부는 확인 가능)
개찰 및 주요내용
  입회자: 입회자가 등록된 입찰이라면 입회자의 서명확인을 받아야 함 (입회자가 직접 해당입찰 들어가서 확인 또는 개찰자가 개찰하기 전 [서명 미확인]을 클릭, 입회자의 로그인 비밀번호를 입력하여 서명처리
  업체견적사항[ 확인] - 공백: 협력사는 공고확인을 하지 않음 - [공고확인]: 협력사가 투찰하지는 않고 입찰공고 확인만 함 - 상세: 협력사 투찰함(개찰전 확인이 불가함)
  유찰: 입찰 유찰처리, 개찰 전에도 처리 가능 (담당자, 개찰자, 낙찰자 유찰처리 가능) - 유찰 시 유찰사유를 필수로 입력하고 참여 협력사에게 유찰 메일 발송됨.
  개찰: 입찰 개찰처리, 개찰처리 시 공동인증서의 비밀번호를 입력해야 함. (개찰자만 처리 가능)
…
…..

## Slide 17: 2.3 입찰진행 (낙찰, 재입찰)
Ⅲ. 전자입찰
개요
진행중 입찰 중 개찰상태의 입찰을 클릭하면 낙찰(업체선정) 및 재입찰 하실 수 있습니다.
낙찰처리는 개찰자와 낙찰자만 가능하고 재입찰은 담당자, 개찰자만 가능합니다.
낙찰/재입찰 처리
주요 내용
화면설명
  입찰진행 목록에서 상태가 개찰인 입찰에 대해 낙찰 또는 재입찰 처리를 할 수 있음.
낙찰/재입찰 및 주요내용
  업체견적사항[ 확인] - 투찰한 업체에 대해서만 [낙찰]버튼과 체크박스가 활성화 - 상세: 협력사가 투찰한 상세내역을 다운받아 확인 가능 - [낙찰]: 투찰한 내역 및 견적금액을 확인하고 낙찰(업체선정) 처리 (낙찰업체에게 낙찰메일과 문자 발송)
  [유찰]: 입찰 유찰처리, 개찰 전 처리 가능 (담당자, 개찰자, 낙찰자 유찰처리 가능) - 유찰 시 유찰사유를 필수로 입력하고 참여 협력사에게 유찰 메일 발송
  [선택업체 재입찰하러 가기]: 입찰에 참여(투찰)한 업체 중 재입찰 대상 업체를 체크하고 [선택업체 재입찰하러 가기] 버튼을 클릭하면 재입찰을 할 수 있음 - 재입찰 시 협력사에게 재입찰 메일과 문자 발송
…
…..

## Slide 18: 3.1 입찰완료
Ⅲ. 전자입찰
개요
입찰완료는 업체선정이 완료된 입찰이거나 유찰된 입찰목록을 보여줍니다.
입찰완료 결과 Data는 입찰관계자(입찰담당자, 공고자, 개찰자, 낙찰자, 입회자)에게 보여줍니다.
입찰완료
주요 내용
입찰완료
  마감된 입찰(낙찰/유찰) 목록을 보여줍니다.
검색결과
  입찰번호 또는 입찰명을 클릭 상세 내용 확인
  상태가 유찰된 입찰은 상태를 빨간색으로 표기

## Slide 19: 3.2 입찰완료 (상세)
Ⅲ. 전자입찰
개요
입찰완료된 입찰 상세내용과 추가합의 사항 및 실제 계약금액을 입력할 수 있습니다.
입찰관계자(입찰담당자, 공고자, 개찰자, 낙찰자, 입회자)에게 보여줍니다.
입찰완료 상세
주요 내용
화면설명
  낙찰 후 입찰건에 대한 상세내용과 낙찰 시 입력한 추가합의사항을 확인
주요내용
  [실제계약금액]: 낙찰금액과 실제계약금액이 다를 경우 실제계약금액을 등록합니다. (이전에 작성한 금액이 있다면 이전금액을 보여줌)
…
…..

## Slide 20: 4. 입찰이력
Ⅲ. 전자입찰
개요
조회기간 입찰완료일 기준으로 소속사의 낙찰된 입찰정보와 투찰정보를 확인할 수 있습니다.
낙찰완료
주요 내용
입찰이력
  소속사의 낙찰이력을 확인할 수 있음
검색결과
  참여업체수를 클릭하면 입찰에 참여한 업체를 확인할 수 있음
  엑셀다운로드를 클릭하면 입찰정보와 낙찰참여업체정보를 한꺼번에 확인할 수 있음