## Slide 1
2017.04.26
OK플라자 고도화 완료보고
구축 목적 및 경과
개선 전/후 비교
추진 사항 및 일정
구축 내역

## Slide 2: 1. 구축 목적 및 경과
(1) 구축 목적
OKplaza B2B 사업의 효율적 운영과 비지니스 환경변화에 따른 사용자 요구사항에 대해 신속하고 유연한 대응으로 고객 만족도를 극대화 시킬 수 있는 시스템 구축
Process 개선 요구
사용자 기능개선 요구
시스템관리 및 보안 강화
물류관리를 통한 상품재고 확보
업체별 여신관리로 채권관리 및 주문제한 프로세스처리
  주문 옵션이 상이한 동일상품 주문처리
  상품군 배분율관리를 통한 자동물량배분 발주처리
모바일 바코드 사용으로 재고상품 입/출고 편의성 확보
검색엔진을 이용한 상품 검색의 용이 - 유사어 동의어 관리 - 검색 제안어 관리
이미지 첨부 시 편집가능 웹 툴 제공
택배정보 Open API를 활용한 실시간 택배정보 제공
필수 및 권고사항 개인정보 암호화 처리
관리자 권한과 관련된 정보처리의 이력관리
회원탈퇴 시 개인정보의 물리적 삭제
첨부파일 암호화 처리
개인정보 처리 방침 계약관리
웹 표준에 맞는 System 호환성
(2) 구축 경과
시스템 개발
(‘16.12~’17.2월)
시스템 설계
(‘16.11~12월)
요건정의
(‘16.10~11월)
오픈/안정화
(’17.3월)
• 개발업체 및 현업부서 테스트 시행
• 개선사항 반영 및 버그 수정 반영
• 요구사항 정의
- 요건정의 / 요건분석
• 시스템 개선방안
- 시스템 Gap분석
• 화면설계
- 업무별 화면설계 및 확인
• DB 설계
- 화면확인에 따른 프로세스변경 도출
• 업무별 시스템 개발
• 현업개선사항 검토

## Slide 3: 2. 개선 전/후 비교
시스템 고도화로 업무 편의성 재고 및 정보 공유 및 구매지원 역량강화를 통해 고객사의 구매 프로세스 지원과 구매 업무효율 향상
구 분 | 개선 前 | 개선 後
물류관리 | ∙ 불가 | ∙ 물류 입출고 서비스 제공 ∙ 안전 재고 관리를 통한 재고확보 ∙ 모바일을 통한 편리한 물류서비스 제공 ∙ 바코드를 이용한 재고관리
여신관리 | ∙ 부분 제공 | ∙ 업체 평가 정보 관리체계 구축 ∙ 업체 실적과 여신을 이용한 여신 잔여 한도 제공
장바구니 및 주문프로세스 변경 | ∙ 불가 ∙ 실시간 택배정보 부분 제공 | ∙ 옵션이 다른 동일상품 주문 제공 ∙ 택배 Open API를 통한 실시간 배송정보 제공 ∙ 상품군에 따른 자동물량배분 처리 강화
검색엔진 | ∙ 불가 | ∙ 상품검색 속도 향상 ∙ 상품의 유사어 검색을 통한 편의성 제공
이미지 관리 툴 | ∙ 불가 | ∙ 웹에서 이미지를 편집할 수 있는 편의 기능 제공
개인동의 | ∙ 부분 제공 | ∙ 사용자 등록 시 개인동의 기능 강화 ∙ 구매사, 공급사 회원 탈퇴 서비스 제공 ∙ 계약서 개인정보 처리 방침 관리 기능 제공
보안강화 | ∙ 부분 제공 | ∙ 암호화 기능 강화(암호 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정) ∙ 관리자 권한 부여 History 체계 구현 ∙ 개인 정보 접속 기록, 처리에 대한 History 제공 ∙ 첨부파일 및 개인정보 암호화로 보안기능 강화

## Slide 4: 3. 추진사항 및 일정
기획/디자인
DB 설계
보안강화
검색기능강화
물류관리
여신관리
기타항목 (개인동의, 장바구니 이미지편집툴)
Mind Stone
Time
‘16년 10월
11월
12월
‘17년 1월
2월
Time Schedules
고도화 수행은 총 5개월 간 수행하였으며, 기획의 중요도가 낮은 보안강화 및 기타항목은 개발을 선행 하였으며 그 외 항목은 기획/디자인 후 개발을 진행하였습니다.
3월
1차 이관 (보안강화)
2차 이관 (여신관리)
3차 이관 (물류관리, 검색기능강화 )
* 제안어 검색 부분은 5월 17일 이관 예정

## Slide 5: 4. 구축 내역 (1/5)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1.물류관리 | 1-1. | 공급사 | 물류 창고 재고 조회 | 물류창고에 보관중인 재고 내역에 대해 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 재고 납품처리 - 상품추적 팝업 - 배송내역 팝업 - 배송처리 팝업 - 바코드 출력(프린트) - 인수증 출력(렉스퍼트)
 | 1-2. | 공급사 | 물류 창고 반환 내역 조회 | 물류창고에서 요청한 반환 요청에 대해 처리하는 화면 - 반환완료 처리 - 내용 및 원인분석 팝업
 | 1-8. | 물류창고(PC) | 입고관리 | 물류창고 입고 대상에 대한 내역 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 입고대기 처리 - 바코드 출력
 | 1-3. | 운영사(PC) | 단품상품관리상세 | 단품상품의 상세 정보 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면
 | 1-4. | 운영사(PC) | 옵션상품관리상세 | 옵션상품의 상세 정보 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면
 | 1-5. | 운영사(PC) | 재고조사 승인 | 재고조사 내역에 대해 조회 및 승인을 처리할 수 있는 화면 - 승인처리
 | 1-6. | 물류창고(PC) | 재고조회 | 물류창고에서 보관중인 재고 내역 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 공급사 반환 처리 - 재고이력 팝업 - 반환이력 팝업 - 반환인수증 출력(렉스퍼트)
 | 1-7. | 물류창고(PC) | 재고조사 | 재고조사 내역 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 재고조사 등록/삭제 처리 - 재고조사 팝업 - 재고실사 팝업 - 조사이력 팝업 - 완료정보 팝업

## Slide 6: 4. 구축 내역 (2/5)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1.물류관리 | 1-9. | 물류창고(PC) | 배송준비 | 고객사에서 요청한 주문건에 대한 조회 및 배송준비를 처리할 수 있는 화면 - 배송준비 처리(발주 분기처리) - 인수증 출력(렉스퍼트)
 | 1-10. | 물류창고(PC) | 배송처리 | 배송준비된 건들 중 고객사에 배송처리할 대상 조회 및 배송처리를 처리하는 화면 - 배송처리 - 배송수량 바코드 매핑 팝업 - 배송지 정보(공급사 화면 이용)
 | 1-11. | 물류창고(PC) | 배송이력 | 배송처리 된 이력에 대해 조회하는 화면
 | 1-12. | 물류창고(PC) | 반품승인/입고 | 고객사에서 요청한 반품 요청 건에 대해 처리하는 화면 - 반품요청서 출력(렉스퍼트) - 승인/반려 처리 - 반품 입고 바코드 수량 입력 팝업(입고처리)
 | 1-13. | 물류창고(PC) | 품질검사 | 품질검사와 관련된 내역 조회 및 처리하는 화면(입고품질/반품품질 팝업) - 품질검사(입고)팝업 - 품질검사(반품)팝업
 | 1-14. | 물류창고(Mobile) | 로그인 | 모바일사용자 로그인
 | 1-15. | 물류창고(Mobile) | Default 페이지 | 모바일 버튼화면(Default 페이지)
 | 1-16. | 물류창고(Mobile) | 바코드상품조회 | 바코드를 통한 상품 상세 정보 조회 화면
 | 1-17. | 물류창고(Mobile) | 바코드입고처리 | 바코드를 통한 상품 입고 정보 조회 및 입고처리 화면
 | 1-18. | 물류창고(Mobile) | 배송(바코드 매핑)처리 | 배송처리를 대상 목록을 조회하는 화면

## Slide 7: 4. 구축 내역 (3/5)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1.물류관리 | 1-19. | 물류창고(Mobile) | 주문상세 정보 | 배송처리 화면 - 수량매핑 화면 - 배송완료 화면
 | 1-20. | 물류창고(Mobile) | 재고조사 | 재고 조사를 처리할 수 있는 화면 - 재고조사 상태 별 버튼 화면 - 재고 실사 화면
2.여신관리 | 2-1. | 운영사(PC) | 구매사 승인요청 | 구매사 승인 요청 상세 화면 신용정보 내용 추가
 | 2-2. | 운영사(PC) | 공급사 승인요청 | 공급사 승인 요청 상세 화면 신용정보 내용 추가
 | 2-3. | 고객사 | 메인 화면 | 사업장 상태 내용 추가
 | 2-4. | 고객사 | 장바구니 | 여신관리 업체의 신용구매한도 및 구매 잔액 표시와 안내 팝업
 | 2-5. | 고객사 | 선입금주문내역 | 선입금주문내역확인 및 주문 취소
 | 2-6. | 운영사(PC) | 채권여신종합현황 | 채권여신종합현황 정보 조회
 | 2-7. | 운영사(PC) | 채권관리 | 채권관리 정보에 신용등급관련정보 추가
 | 2-8. | 운영사(PC) | 업체별채권현황 | 채권관련 정보 조회 및 조치
 | 2-9. | 운영사(PC) | 고객사 정보 조회 | 고객사 정보조회에 신용정보 추가
 | 2-10. | 운영사(PC) | 공급사 정보 조회 | 공급사 정보조회에 신용정보 추가
 | 2-11. | 고객사(Index) | 고객사 등록 요청 | 고객사 등록 요청시 결제조건 삭제
 | 2-12. | 운영사(PC) | 공급사 현황 | 공급사 현황 목록에 신용등급 이력 조회 추가

## Slide 8: 4. 구축 내역 (4/5)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
3.주문관리 | 3-1. | 고객사 | 장바구니 | 옵션이 다른 동일 상품의 추가 주문 가능하도록 수정
 | 3-2. | 공급사 | 주문대행 | 동일 상품의 추가 주문 가능하도록 수정
 | 3-3. | 운영사(PC) | 역주문 | 동일 상품의 추가 주문 가능하도록 수정
 | 3-4. | 운영사(PC) | 물량배분 | 자동물량배분 기능 추가
 | 3-5. | 운영사(PC) | 인수 확인 | 인수 확인 목록 송장번호 배송 추적
 | 3-6. | 운영사(PC) | 인수 내역 | 인수 내역 목록 송장번호 배송 추적
 | 3-7. | 공급사 | 주문인수대기 | 주문인수대기 목록 배송 추적
 | 3-8. | 공급사 | 인수 이력 | 인수 이력 목록 배송 추적
 | 3-9. | 고객사 | 상품인수 | 상품 인수 목록 배송 추적
 | 3-10. | 고객사 | 인수이력조회 | 인수인력조회 목록 배송 추적
4.이미지 관리 | 4-1. | 운영사(PC) | 상품상세 이미지 관리 | 이미지 관리 화면 추가
 | 4-2. | 공급사 | 상품요청 이미지 관리 | 이미지 관리 화면 추가
5.개인동의 | 5-1. | Index | 개인정보동의안내 | 개인정보 미동의 사용자에 대해 동의 안내 팝업창 호출
 | 5-2. | 운영사(PC) | 계약서 관리 | 계약서 목록에 개인정보 취급 동의서 추가
 | 5-3. | 고객사 | 고객사 사용자 상세 | 고객사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가
 | 5-4. | 공급사 | 공급사 사용자 상세 | 공급사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가
 | 5-5. | 운영사(PC) | 사용자 상세 | 사용자 상세페이지 접근시 자신의 비밀번호 재확인 화면
 | 5-6. | 운영사(PC) | 고객사 사용자 상세 | 고객사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가
 | 5-7. | 운영사(PC) | 공급사 사용자 상세 | 공급사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴 버튼 추가

## Slide 9: 4. 구축 내역 (5/5)
구분 |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
6.보안강화 | 6-1. | 고객사 | 암호화 주기 설정 | 암호화 주기에 맞춰 비밀번호 변경
 | 6-2. | 공급사 | 암호화 주기 설정 | 암호화 주기에 맞춰 비밀번호 변경
 | 6-3. | 운영사(PC) | 암호화 주기 설정 | 암호화 주기에 맞춰 비밀번호 변경
 | 6-4. | 운영사(PC) | 권한이력등록 | 권한 설정 시 이력 등록
 | 6-5. | 운영사(PC) | 개인정보이력 | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 이력 등록
 | 6-6. | 운영사(PC) | 개인정보표시 | 사용 화면별 새인정보 표시 수정
 | 6-7. | 운영사(PC) | 사용자정보암호화 | 사용자 정보 암호화 처리
 | 6-8. | 운영사(PC) | 첨부파일암호화 | 첨부파일암호화처리
7.연동 | 7-1. | SYSTEM | 신용등급연동 | 크레탑과 연동
 | 7-2. | SYSTEM | 배송정보연동 | Open Api 연동
 | 7-3. | SYSTEM | 바코드출력연동 | 안드로이드 Barcode 연동