## Slide 1
2017.06.04
OK플라자 3차 고도화 완료보고
구축 목적 및 경과
개선 전/후 비교
추진 사항 및 일정
구축 내역

## Slide 2: 1. 구축 목적 및 경과
(1) 구축 목적
OKplaza B2B 사업의 효율적 운영과 비지니스 환경변화에 따른 사용자 요구사항에 대해 신속하고 유연한 대응으로 고객 만족도를 극대화 시킬 수 있는 시스템 구축
Okplaza 구매사 모바일
온라인 결제몰
홈앤서비스 고도화 및 전자재료
부품사업 서비스
다양한 서비스 채널을 통한 수익성 향상
모바일 채널을 통한 OK플라자 관심도 증가
  공급사의 발주 및 납품 즉시 처리 가능
  사용자와의 원활한 협조 체계 구축
선결제 상품 관리가 가능
고객의 선결제 요구 민원 해결
고객 신뢰도에 따른 구매방식의 변경 유도 가능
주문 승인 프로세스 간결화
홈앤서비스 개선 요구 해결
구매사/공급사 재고관리 기능 구현
전자재료부품사업 신규 프로젝트 구축
(2) 구축 경과
시스템 개발
(‘18.2~’18.5월 중순)
시스템 설계
(‘18.1~2월)
요건정의
(‘17.12~‘18.1월)
오픈/안정화
(’18.5월말)
• 개발업체 및 현업부서 테스트 시행
• 개선사항 반영 및 버그 수정 반영
• 요구사항 정의
- 요건정의 / 요건분석
• 시스템 개선방안
- 시스템 Gap분석
• 화면설계
- 업무별 화면설계 및 확인
• DB 설계
- 화면확인에 따른 프로세스변경 도출
• 전자재료부품사업 서비스
오픈
• 업무별 시스템 개발
• 현업개선사항 검토
• 구매사 재고관리 오픈
(18년 4월 중순)

## Slide 3: 2. 개선 전/후 비교
구 분 | 개선 前 | 개선 後
홈앤서비스 재고관리 | ∙ 부분 제공 | ∙ 자재 반납 입고 기능 제공 ∙ 재고 품목 관리 기능 제공 ∙ 묶음 재고 관리 기능 제공
구매사 재고관리 | ∙ 불가 | ∙ 자재 인수/출고 기능 제공 ∙ 자재 반납 입고 기능 제공 ∙ 재고 품목 관리 기능 제공 ∙ 재고 센터 이동 기능 제공 ∙ 바코드를 이용한 재고관리 제공 ∙ 재고이력조회 기능 제공 ∙ 적정재고, 현재고, 과부족 등 현 재고 상태 리스트
공급사 재고관리 | ∙ 불가 | ∙ 자재 입고/출고 기능 제공 ∙ 재고품목관리 기능 제공 ∙ 안전재고조정 기능 제공
전자재료부품사업 | ∙ 불가 | ∙ 고객사 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영 제공 ∙ 공급사 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영 제공 ∙ 운영사 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영 제공
1) 홈앤서비스 고도화 및 기타 작업, 전자재료부품사업

## Slide 4: 2. 개선 전/후 비교
구 분 | 개선 前 | 개선 後
구매사 모바일 | ∙ 불가 | ∙ 하이브리드 앱(안드로이드, IOS) ∙ 상품검색 기능 제공 ∙ 주문 기능 제공 ∙ 인수/반품 기능 제공 ∙ 세금계산서, 채무관리조회 기능 제공 ∙ 재고관리 기능 제공(바코드 기능 포함)
온라인 결제몰 | ∙ 불가 | ∙ 온라인 결제몰 조직 및 사용자관리 기능 제공 ∙ 약관관리 기능 제공 ∙ 상품관리 기능 제공 ∙ 주문관리 기능 제공 ∙ 온라인 결제 정산 처리 기능 제공 ∙ 상품검색, 장바구니, 주문처리, PG결제, 주문취소/교환/반품 등 기본적인 온라인몰 기능 제공
2) 구매사 모바일, 온라인 결제몰

## Slide 5: 3. 추진사항 및 일정
고도화 수행은 총 6개월 간 수행하였으며, 기획의 중요도가 낮은 보안강화 및 기타항목은 개발을 선행 하였으며 그 외 항목은 기획/디자인 후 개발을 진행하였습니다.
DB 설계
구매사 모바일
온라인결재몰
홈앤서비스
고도화
재고관리
전자재료 부품사업
Mind Stone
Time
12월
’18년1월
‘2월
3월
Time Schedules
5월
홈앤서비스
오픈
전자재료부품사업
서비스 오픈
구매사모바일,
온라인결제몰 오픈
4월
기획/디자인
재고관리 오픈

## Slide 6
II. 구축내역
구분 | 대분류 | 소분류 | 기능 및 내용
구매사모바일 | 로그인 | 로그인 | 모바일 로그인 화면(Okplaza, Homs 화면 각각 처리)
 | 메인 | 메인화면 | 고객사 메인 화면
 | 장바구니 | 장바구니 | 수량변경, 납기희망일변경, 일괄주문, 주문처리 기능
 | 관심상품 | 관심상품 | 관심상품 등록, 수정
 | 마이페이지 | 마이페이지 | 주문, 배송준비, 배송, 인수대기, 정산대기 진행 건수에 대한 리스트
 | 검색 | 카테고리 검색 | 각 고객사 진열별 카테고리 검색 기능
 |  | 통합 검색 | 검색엔진을 통한 상품 통합 검색 기능
 | 주문 | 상품리스트 | 상품 리스트
 |  | 선입금주문내역 | 선입금 처리된 주문의 리스트, 주문취소 기능
 |  | 주문진척도 | 현재 고객사의 주문 처리 현황, 주문 수량 확인, 주문취소요청 기능
 |  | 구매이력조회 | 구매이력 리스트
 | 인수/반품 | 상품인수 | 인수처리 해야할 상품 리스트, 인수확인 기능, 배송추적 기능
 |  | 반품신청/현황 | 인수처리된 주문중에 반품신청할 리스트, 반품신청 기능
 |  | 인수이력조회 | 인수처리된 주문의 주문수량, 납품수량 정보 리스트
 | 정산 | 세금계산서 | 세금계산서가 발행된 공급가, 부가세, 합계 정보
 |  | 채무관리 | 채무잔액 및 상태 리스트
 | 재고관리 | 재고관리 | 인수해야할 상품 리스트, 입고/출고 기능, 바코드를 통한 상품 검색 기능
 | 고객센터 | 공지사항 | 공지사항
 |  | 질의응답 | 질의 응답 게시판
1. 구축 내역(1/5)
Notes: 86

## Slide 7
II. 구축내역
구분 | 역활 | 대분류 | 소분류 | 기능 및 내용
온라인결제몰 | 운영사 | 대쉬보드 | 대쉬보드 | 주문진행상태, 매출현황, 주문현황등 쇼핑몰 종합정보내역 화면
 |  | 구매사관리 | 구매사 조회 | 사업자등록번호 기준 구매사 조회, 등록, 수정
 |  | 회원관리 | 회원목록 | 등록된 구매사 기준 사용자 조회, 등록, 수정
 |  | 상품관리 | 상품조회 | 상품리스트, 옵션/단품 상품 등록/수정, 상품 진열 기능, 수량별 할인율 기능
 |  |  | 상품카테고리 | 2 Depth(대분류, 소분류) 상품 카테고리 등록/수정/삭제
 |  | 주문관리 | 주문조회 | 회원들이 주문한 주문 목록 리스트, 주문단위의 주문 최소 기능
 |  |  | 배송처리 | 결제완료 상태의 주문들을 배송준비중/배송중/배송완료 상태로 변경 처리
 |  |  | 교환/반품 리스트 | 주문상품 기준으로 교환이나 반품을 처리하는 기능(카드 부분취소 기능 추가)
 |  | 재고관리 | 재고조회 | 상품에 대한 재고 확인, 자재순서변경, 자재 입/출고 기능, 재고 일괄처리 기능
 |  | 정산관리 | 미정산리스트 | 배송완료된 주문에 대한 오픈처리, 정산처리 기능
 |  |  | 정산리스트 | 정산이 이미 처리된 리스트
 |  |  | 매출매입표 | 정산에 대한 통계 화면
 |  | 약관관리 | 약관관리 | 개인정보 수집, 이용동의서, 이용약관, 개인정보 처리 방침등의 서명 여부
 |  | 고객센터 | 공지사항 | 공지사항 게시판
 |  |  | 1:1 문의 | 1:1 문의 게시판
 |  |  | FAQ | FAQ 등록/수정/삭제
 |  | 시스템관리 | 코드관리 | 시스템, 사용자정의 기초코드 등록/수정/삭제
 |  |  | 메뉴관리 | 관리자 메뉴 등록/수정/삭제 기능
 |  |  | 메뉴권한관리 | 권한별 관리자 메뉴 접근 제한 기능
 |  |  | 운영사회원관리 | 운영사 회원 등록/수정/삭제 기능
1. 구축 내역(2/5)
Notes: 86

## Slide 8
II. 구축내역
구분 | 역활 | 대분류 | 소분류 | 기능 및 내용
온라인결제몰 | 고객사 | 회원가입 | 회원가입 | Okplaza, k_link DB를 활용한 회원등록, DB제외 회원등록 요청 기능
 |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디/비밀번호 찾기
 |  | 메인화면 | 메인화면 | 대표상품, 고객센터, 공지사항, 상품평
 |  | 상품 | 상품리스트 | 카테고리별 상품 리스트, 통합검색, 결과 내 재검색
 |  |  | 상품상세 | 단품/옵션 상품 상세 화면, 바로구매, 장바구니, 관심상품 등록 기능
 |  | 주문관리 | 장바구니 | 장바구니에 담긴 상품 리스트, 상품 주문 기능
 |  |  | 주문결제 | 배송지 관리, KCP결제모듈 연동 신용카드 결제 기능
 |  |  | 주문완료 | 주문완료 페이지
 |  | 마이페이지 | 메인페이지 | 주문진행상태, 최근주문정보, 관심상품, 1:1 문의내역
 |  |  | 주문배송조회 | 진행중인 주문배송 리스트, 주문취소, 주문취소요청, 반품/교환 요청
 |  |  | 구매확정 | 배송중, 배송완료된 상품 구매확정 및 상품평 등록
 |  |  | 취소 내역 | 주문취소된 내역 리스트
 |  |  | 반품/교환내역 | 반품/교환 처리된 내역 리스트
 |  |  | 관심상품 | 관심상품 등록한 리스트
 |  |  | 1:1 문의내역 | 상품, 주문/결제, 교환/반품 등에 대한 문의사항 등록 처리
 |  |  | 상품평 | 회원 본인이 등록한 상품평 리스트
 |  |  | 회원정보관리 | 사업자 정보, 회원정보 수정 페이지
 |  |  | 비밀번호변경 | 비밀번호 변경 페이지
 |  |  | 회원탈퇴 | 회원 탈퇴 처리 페이지
 |  |  | 회원승인 | 관리자 회원일 경우 활성화, 일반회원 가입 승인/취소, 탈퇴 처리
1. 구축 내역(3/5)
Notes: 86

## Slide 9
II. 구축내역
구분 | 역활 | 대분류 | 소분류 | 기능 및 내용
온라인결제몰 | 고객사 | 고객센터 | 메인 | 공지사항, FAQ
 |  |  | 공지사항 | 공지사항 게시판
 |  |  | FAQ | FAQ 게시판
1. 구축 내역(4/5)
Notes: 86

## Slide 10
II. 구축내역
구분 | 대분류 | 소분류 | 기능 및 내용
홈앤서비스 고도화 및 기타 작업 | 홈앤서비스재고관리 | 재고관리 | 자재 입고/출고, 자재 반납 입고, 재고 품목관리 기능 제공, 재고 센터 이동 기능 제공, 바코드를 이용한 재고관리 제공
 |  | 묶음재고관리 | 묶음재고관리
 | 구매사 재고관리 | 구매사 재고관리 | 자재 입고/출고, 자재 반납 입고, 재고 품목관리 기능 제공, 재고 센터 이동 기능 제공, 바코드를 이용한 재고관리 제공
 | 공급사 재고관리 | 공급사 재고관리 | 자재 입고/출고 기능 제공, 재고품목관리 기능 제공, 안전재고조정 기능 제공
1. 구축 내역(5/5)
 | 대분류 | 소분류 | 기능 및 내용
전자재료부품 사업 | 고객사 | 고객사 | 고객사 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영
 | 공급사 | 공급사 | 공급사 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영
 | 운영사 | 운영사 | 운영사 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영
 | 물류 | 물류/모바일 | 물류/모바일 모든 부분에서 전자재료부품사업 운영
Notes: 86