## Slide 1
2015.12.30
OK플라자 고도화 완료보고
구축 목적 및 경과
개선 전/후 비교
향후 추진 사항 및 일정
구축 내역

## Slide 2: 1. 구축 목적 및 경과
(1) 구축 목적
OKplaza B2B 사업의 효율적 운영과 비지니스 환경변화에 따른 사용자 요구사항에 대해 신속하고 유연한 대응으로 고객 만족도를 극대화 시킬 수 있는 시스템 구축
Process 개선 요구
사용자 기능개선 요구
시스템관리 및 보안 강화
배송정보 및 상품정보 조회화면 개선
상품등록의 편의성 확보
고객사 요구에 의한 Process시스템화
  추가구성 상품의 주문 Process
  옵션구성 상품의 주문 Process
  상품 재고 입출고 현황 파악
  상품진열 Process 개선
  업체평가를 통한 효율적 업체괸리
  체계적인 품질관리 및 품질활동 강화
직관적이고 사용이 편한 UI구현 필요
상품검색의 용이
상품의 특성에 맞는 카테고리 재정의
상품등록, 물량배분, 상품조회 등 고객사의 요구 수준에 부합하는 기능 강화
필요한 정보를 쉽게 제공받을 수 있는 Main화면 구성
VOC의 실시간 모니터링 및 자료화 필요
시스템 접근에 대한 보안문제점 해결
체계화된 채권관리 시스템 필요
개인정보 암호화 강화
웹 표준에 맞는 System 호환성
(2) 구축 경과
시스템 개발
(‘15.10~12월)
시스템 설계
(‘15.9~10월)
요건정의
(‘15.8~9월)
오픈/안정화
(’16.1월)
• 개발업체 및 현업부서 테스트 시행
• 개선사항 반영 및 버그수정 반영
• 요구사항 정의
- 요건정의 / 요건분석
• 시스템 개선방안
- 시스템 Gap분석
• 디자인 컨셉정의
• 화면설계
- 업무 별 화면설계 및 확인
• DB 설계
- 화면확인에 따른 프로세스변경 도출
• 업무별 시스템 개발
• 카테고리 재 정의
• 카테고리/상품/주문 마이그레이션
• 현업개선사항 검토

## Slide 3: 2. 개선 전/후 비교
시스템 고도화로 업무 편의성 재고 및 정보 공유 및 구매지원 역량강화를 통해 고객사의 구매 프로세스 지원과 구매 업무효율 향상
구 분 | 개선 前 | 개선 後
각 서비스 메인 | ∙ 불필요한 정보 산재 | ∙ 서비스 별 메인 화면 구성
상품검색 | ∙ 검색속도 느리고 상품 검색의 불편함 | ∙ 자동완성 기능을 통한 상품검색 용이 ∙ 카테고리 진열 삭제로 인한 검색 속도 향상
UI 개선 | ∙ Grid 사용으로 딱딱한 화면구성 | ∙ 직관적인 이미지 구성 화면 ∙ 사용자에 친숙한 쇼핑몰과 같은 화면구성
상품 분류체계 | ∙ 상품의 성격과 맞지 않는 구성 | ∙ 상품 특성에 맞는 분류체계 재 구성 ∙ 필요한 상품 검색 용이
옵션상품 | ∙ 단일 상품으로만 구성 | ∙ 옵션상품구성으로 상품 검색 및 주문 용이
추가구성상품 | ∙ 불가 ∙ 담당자가 수동으로 주문 처리 | ∙ 추가구성 상품 제공으로 효율적 주문관리
채권활동 레포팅 | ∙ 불가 ∙ 담당자가 수기로 채권정보 취합 | ∙ 실시간 채권활동의 레포팅 제공 ∙ 미 회수 채권의 계획수립
공급사 재고관리 | ∙ 불가 | ∙ 공급사 재고현황을 제공하여 주문 편의서 제공
품질관리 | ∙ 불가 | ∙ 품질활동 DB 축척 및 체계적인 품질관리 및 품질활동 강화
업체평가 | ∙ 불가 | ∙ 업체평가을 통한 효율적 업체관리 제공

## Slide 4: 3. 향후 추진 사항 및 일정
구분 | ‘15年 |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 
테스트 및 디버깅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 현업 담당자 협조 필요
구매사/공급사 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  | 개발업체(비트큐브) 지원
마이그레이션 |  |  |  |  |  |  |  |  | 카테고리 상품 맵핑정보 현업 담당자 제공 비트큐브 마이그레이션 수행
시스템 Open |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
’16.1.23일 오픈

## Slide 5: 4. 구축 내역 (1/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1-1. 메인화면개선 | 고객사 | 메인화면 | 카테고리, 상품소개, 공지사항, 긴급공지, 원격지원, 팝업 등등
 | 고객사 | 메뉴 및 고객사공통 | 고객사 공통(메뉴, 상품검색, 퀵메뉴), 권한에 따른 상단메뉴 등등
 | 고객사 | 로그인 | 기본계약서, 특별계약서 서명 후 로그인
 | 운영사 | 메인전시 상품관리 | 고객사 공사유형에 따른 메인 전시 상품관리
 | 운영사 | 계약서관리 | 기본계약서, 특별계약서 관리
 | 운영사 | 담당자 메인화면 | 매출현황, 고객사현황, 퀵메뉴 등등
 | 운영사 | 운영사 메뉴 | 운영사 권한에 따른 메뉴(운영사공통)
 | 운영사 | 즐겨찾기 | 운영사 화면의 즐겨찾기 기능
 | 운영사 | SKT/B 매니저 메인화면 | SKT/B 각각의 공사유형에 따른 메인전시
 | 운영사 | 운영사화면 스케줄처리 | 운영사화면 스케줄처리
 | 공급사 | 메인화면 | 매출Top5, 공급현황, 상품현황, 공지사항, 퀵메뉴 등등
 | 공급사 | 메뉴 및 공급사공통 | 공급사 공통(메뉴, 퀵메뉴), 권한에 따른 상단메뉴 등등
1-2. 메뉴구성 및 통합 | 고객사 | 상품리스트 | 상품리스트, 옵션팝업, 추가상품팝업, 장바구니담기, 관심상품담기, 신규옵션요청
 | 고객사 | 상품상세팝업 | 상품상세, 옵션팝업, 추가상품팝업, 장바구니담기, 관심상품담기, 신규옵션요청
 | 고객사 | 구매요청(장바구니) | 주문신청, 장바구니삭제, 견적서출력, 일괄항목저장, 배송지관리, 개별주문 등
 | 고객사 | 관심상품 | 상품리스트, 선택상품삭제, 옵션팝업, 추가상품팝업, 장바구니담기
 | 고객사 | 신규자재 제안 | 신규자재제안 요청, 신규자재제안 이력(옵션상품유형 추가)
 | 고객사 | 배송정보 조회 | 배송정보조회 리스트, 주문취소, 배송추적, 인수처리, 반품요청
 | 고객사 | 상품인수 | 인수 리스트, 인수처리, 배송추적, 인수증출력
 | 고객사 | 반품신청/현황 | 반품 리스트, 반품요청, 반품인수

## Slide 6: 4. 구축 내역 (2/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1-2. 메뉴구성 및 통합 | 고객사 | 인수이력 | 인수 리스트, 배송추적, 인수증출력
 | 고객사 | 세금계산서 | 세금계산서 리스트, 세금계산서, 거래명세서, 구매출력(안전용품)
 | 고객사 | 채무관리 | 채무리스트, 주문상세 리스트
 | 고객사 | FAQ | FAQ 홈, FAQ 리스트, FAQ상세 팝업
 | 고객사 | 유지보수 실적관리 | 유지보수 리스트, 유지보수 요청
 | 운영사 | 종합 공급현황 | SKT/B 매니저 전체 매출현황
 | 운영사 | 업체별 공급현황 | SKT/B 매니저 상세 매출현황
 | 운영사 | 상품별 공급현황 | SKT/B 매니저 상품별 매출현황
 | 운영사 | 상세 실적조회 | SKT/B 매니저 실적조회
 | 운영사 | 상품조회 | SKT/B 상품조회
 | 운영사 | 입찰조회 | SKT/B 입찰조회
 | 운영사 | 신규자재 제안 현황 | SKT/B 신규자재 제안 현황
 | 운영사 | 자재대금 결제 현황 | SKT/B 채권현황
 | 운영사 | 자재 BP사 평가 결과 | SKT/B 자재 BP사 평과 결과
 | 운영사 | 품질관리 현황 | SKT/B 품질관리 현황
 | 운영사 | FAQ | FAQ 리스트, FAQ등록/수정/삭제
 | 운영사 | 유지보수 실적관리 | 유지보수 리스트, 유지보수 요청/수정/삭제
 | 공급사 | 주문접수 | 주문 리스트, 주문접수, 주문거부
 | 공급사 | 배송처리 | 주문 리스트, 송장저장 및 배송처리, 인수증 출력
 | 공급사 | 주문이력조회 | 주문 리스트, 발주서 출력

## Slide 7: 4. 구축 내역 (3/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
1-2. 메뉴구성 및 통합 | 공급사 | 배송 조회 | 주문 리스트, 배송추적
 | 공급사 | 역주문 | 주문신청, 장바구니삭제, 견적서출력, 일괄항목저장, 배송지관리, 개별주문 등
 | 공급사 | 주문 인수 대기 | 주문 인수 대기 리스트
 | 공급사 | 반품 신청현황 | 반품 리스트, 반품승인, 반품거부
 | 공급사 | 인수이력 | 주문 인수 리스트
 | 공급사 | FAQ | FAQ 홈, FAQ 리스트, FAQ상세 팝업
 | 공급사 | 유지보수 실적관리 | 유지보수 리스트, 유지보수 요청
1-3. 검색기능강화 | 고객사 | 고객사 통합검색 | 자동완성기능, 결과내검색, 검색어제외 검색
 | 고객사 | 카테고리 검색 | 카테고리검색
 | 운영사 | 상품 통합검색 | 상품조회 통합검색, 결과내검색, 검색어제외 검색
 | 공급사 | 상품 통합검색 | 상품조회 통합검색, 결과내검색, 검색어제외 검색
2-1. 업체평가 시스템 | 운영사 | 고객사 업체평가 기준표관리 | 고객사 업체평가 기준표관리
 | 운영사 | 고객사 업체평가 조회 | 고객사 업체평가 조회
 | 운영사 | 고객사 업체평가 처리 | 고객사 업체평가 처리
 | 운영사 | 공급사 업체평가 기준표관리 | 공급사 업체평가 기준표관리
 | 운영사 | 공급사 업체평가 조회 | 공급사 업체평가 조회
 | 운영사 | 공급사 업체평가 처리 | 공급사 업체평가 처리, 업체평가 상세정보
2-2. 고객만족도 조사 시스템 | 고객사 | 설문 팝업 | 고객사 메인 설문 팝업
 | 운영사 | 설문 조사 | 설문 리스트, 설문등록/수정/삭제, 댓글리스트
 | 공급사 | 설문 팝업 | 공급사 메인 설문 팝업

## Slide 8: 4. 구축 내역 (4/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
2-2. 고객만족도 조사 시스템 | 고객사 | 스마일 지수조사 팝업 | 고객사 스마일 지수조사 팝업
 | 운영사 | 스마일 관리 | 스마일관리, 고객사항목, 공급사항목
 | 운영사 | 스마일 통계 | 스마일통계, 고객사상세내용, 공급사 상세내용
2-3. 채권상세정보 제공 | 운영사 | 채권현황 | 월별채권현황, 채권유형별현황, 채권유형별상세 팝업, 채권지연일별 현황, 채권회수현황
 | 운영사 | 채권현황 스케줄 저장 | 채권유형별현황, 채권유형별상세 팝업, 채권지연일별 현황, 채권회수현황 Data 스케줄 저장
 | 운영사 | 채권회수계획 | 채권 회수 계획 저장
 | 운영사 | 채권관리 | 총채권현황 리스트, 주문제한/채권이관 표현
 | 운영사 | 채권별현황 팝업 | 발생채권별현황, 채권목록, 매출상세이력 팝업, 반제이력 팝업
 | 운영사 | 업체별 채권현황 팝업 | 업체별 채권현황, 채권목록, 채권관리 History, 채권관리 등록/수정 팝업
 | 운영사 | 선입금 업체 주문처리 | 선입금업체 주문리스트, 입금확인(발주처리), 선입금업체현황 팝업
 | 운영사 | 법인 여신관리 | 법인에 따른 여신세팅
 | 운영사 | 선입금/여신초과 주문처리 | 여신초과 주문처리
 | 고객사 | 장바구니 | 여신제한 주문(여신금액<= 미회수금액+주문금액(세금계산서X)) => 여신초과주문
3-1. 공급사 자재 재고관리 | 운영사 | 재고품목 조회 | 재고품목 리스트, 상품상세 팝업, 재고입출고 현황 리스트 팝업
 | 공급사 | 재고품목 조회 | 재고품목 리스트, 상품상세 팝업, 재고입출고 현황 리스트 팝업
 | 공급사 | 재고 출고/반품 주문시 반영 | 공급사 출고 및 반품 승인 시 재고 증감 반영
4-1. 품질관리 체계 구현 | 운영사 | 품질관리 현황 | 품질관리 현황
 | 운영사 | 품질관리 규격서/절차서 | 품질관리 규격서/절차서
 | 운영사 | 지정자재 인증사 현황 | 지정자재 인증사 현황
 | 운영사 | BMT | BMT

## Slide 9: 4. 구축 내역 (5/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
4-1. 품질관리 체계 구현 | 운영사 | 품질검사/실사 | 품질검사/실사
 | 운영사 | 품질 VOC | 품질 VOC
 | 운영사 | 품질경영평가 | 품질경영평가
4-2. 지정자재 업체선정 | 운영사 | 대상품목관리/평가 | 대상품목 리스트, 등록/수정/삭제
 | 운영사 | 업체평가 팝업 | 업체평가
 | 운영사 | 품질평가 팝업 | 품질평가
 | 운영사 | 중간평가 팝업 | 중간평가
 | 운영사 | 제품평가 팝업 | 제품평가
 | 운영사 | 최종평가 팝업 | 최종평가
 | 운영사 | 합격업체 | 팝격업체 리스트, 최종평가 팝업
 | 운영사 | 지정자재 업체평가 결재 | 지정자재 업체평가 결재 리스트, 승인/반려처리
 | 운영사 | 중간평가 결재 팝업 | 중간평가 승인/반려
 | 운영사 | 최종평가 결재 팝업 | 최종평가 승인/반려
 | 운영사 | 비회원 업체관리 | 비회원 업체 리스트, 비밀번호 변경팝업
 | 공급사 | 비회원 로그인 | 비회원로그인, 비회원등록, 비밀번호 등록/확인 팝업
 | 공급사 | 지정장재 대상품목 조회 | 지정장재 대상품목 조회
 | 공급사 | 참가신청 팝업 | 참가신청
5-1. 카테고리, 마이그레이션 | 운영사 | 카테고리 관리 | 카테고리 관리, 카테고리 상품 검색
 | 운영사 | 신규카테고리 등록 및 상품매핑 | 신규카테고리 관리, 상품매핑, 맵핑대상 상품 조회
 | 운영사 | 마이그레이션 | 카테고리, 상품 마이그레이션, 주문, 인수, 정산

## Slide 10: 4. 구축 내역 (6/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
5-1. 카테고리, 마이그레이션 | 운영사 | 상품조회 | 상품통합검색, 결과내검색, 검색어제외검색, 개입별항목설정 팝업
 | 운영사 | 단품상세팝업 | 상품기본정보, 추가상품, 상품공급사정보, 상품진열
 | 운영사 | 추가상품 팝업 | 추가상품 대상 상품 검색
 | 운영사 | SKTS이미지 관리 팝업 | SKTS 상품이미지/상세설명 관리
 | 운영사 | 공급사 조회팝업 | 공급사 조회
 | 운영사 | 가격변경 팝업 | 가격변경
 | 운영사 | 가격변경 이력조회 팝업 | 가격변경이력조회
 | 운영사 | 재고변경 팝업 | 재고변경
 | 운영사 | 재고이력조회 팝업 | 재고이력조회
 | 운영사 | 진열관리 팝업 | 진열관리
 | 운영사 | 고객사조회 팝업 | 고객사조회
 | 운영사 | 옵션상품 상세팝업 | 대표상품기본정보, 상품공급사, 상품옵션정보, 상품진열정보
 | 운영사 | 옵션상품 추가 팝업 | 옵션상품 대상품목 조회
 | 운영사 | 옵션등록팝업 | 옵션 등록/수정
 | 운영사 | 옵션 일괄등록 팝업 | 옵션 일괄등록/수정
 | 운영사 | 규격 옵션 일괄등록 팝업 | 공급사와 옵션에 따른 판매가, 매입가, 재고 일괄 등록/수정
 | 운영사 | 상품일괄등록 | 상품일괄등록/수정
 | 운영사 | 입찰상세 팝업 | 낙찰상품의 상품등록
 | 운영사 | 공급사 상품등록요청 | 공급사 상품등록요청 단품등록
 | 운영사 | 공급사 종료(단가변경)요청 | 공급사 상품종료(단가변경) 처리

## Slide 11: 4. 구축 내역 (7/7)
구분 | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용
 | 운영사 | 고객사 상품등록요청 | 기상품처리, 옵션상품요청 처리
 | 운영사 | 상품변경이력 | 상품변경이력
 | 운영사 | 당월매출현황 | 상품의 신규사업필드에 따른 당월매출현황
 | 고객사 | 카테고리검색 | 카테고리검색
 | 고객사 | 상품검색 | 상품리스트, 옵션팝업, 추가상품팝업, 장바구니담기, 관심상품담기, 신규옵션요청
 | 공급사 | 상품관리 | 단품, 옵션상품 관리
 | 공급사 | 상품변경 요청조회 | 상품변경 요청조회
 | 공급사 | 신규자재 제안 | 신규자재 제안
 | 공급사 | 상품검색 | 상품조회, 종료(단가변경)요청
 | 공급사 | 상품등록요청 | 상품등록요청
5-2, 물량배분 기능개선 | 고객사 | 장바구니(물량배분 자동처리) | 물량배분상품 자동주문 처리
 | 고객사 | 장바구니(추가구성상품 처리) | 추가구성상품 주문/취소 처리
 | 공급사 | 추가구성상품 주문처리 | 추가구성상품 배송지 처리
6-1. 데이터 암호화 | 시스템 | 암호화 | 핸드폰번호, 전화번호, 이메일 암호화
 | 시스템 | 보안 | 1년간 미로그인 사용자 휴무처리
 | 시스템 | System 호환성 | IE9 호환 디자인