## Slide 1: [ 2020년 3월 2주차 ] (2020. 3. 9 ~ 2020. 3. 13)
보고 : 2020년 3월 12일
홈앤서비스 고도화 주간업무보고

## Slide 2: 3. 추진일정
기획/디자인
DB 설계
공인인증
조직관리
상품승인 실적관리
예산관리
마이그레이션
Mind Stone
Time
‘20년 01월
2월
3월
4월
Time Schedules
2020년 3월 13일 계획 및 추진 사항은 아래와 같습니다.
계획 80% / 수행 80%
테스트/메뉴얼
공인인증툴킷 적용
개발 리뷰
시스템 오픈

## Slide 3: 실적 및 계획
금주 실적 (‘20.3.9 ~‘20.3.13 ) | 완료 여부 | 차주 계획 (‘20.3.16 ~‘20.3.20 )
상품승인/실적관리 개발 예산관리 개발 주문/승인/예산 개발 홈앤서비스 조직/예산 마이그레이션 SKTS 화면 개발 시연 확인 홈앤서비스 담당자 개발 시연 확인 (3/13 14시) | 완료 완료 완료 진행 중 완료 진행 중 | 홈앤서비스 조직 마이그레이션 수정사항 개발 통합 테스트 작업 매뉴얼 작업