## Slide 1: [ 2020년 4월 1주차 ] (2020. 3. 30 ~ 2020. 4. 3)
보고 : 2020년 4월 2일
홈앤서비스 고도화 주간업무보고

## Slide 2: 3. 추진일정
기획/디자인
DB 설계
공인인증
조직관리
상품승인 실적관리
예산관리
마이그레이션
Mind Stone
Time
‘20년 01월
2월
3월
4월
Time Schedules
2020년 4월 1일 계획 및 추진 사항은 아래와 같습니다.
계획 98% / 수행 100%
테스트/메뉴얼
공인인증툴킷 적용
개발 리뷰
시스템 오픈

## Slide 3: 실적 및 계획
금주 실적 (‘20.3.30 ~‘20.4.3 ) | 완료 여부 | 차주 계획 (‘20.4.6 ~‘20.4.10 )
통합 테스트 작업 매뉴얼 작업 수정사항 개발 | 완료 완료 진행중 | 오픈 준비 안정화