서버 오픈 계획서

|  |  |
| --- | --- |
| 문서명 | OKPlaza 서버 오픈 계획서 |
| 작성일 | 2025년 6월 5일 |
| 작성자 | 이의진 |

# 1. 개요

OKPlaza 프론트 리뉴얼 및 전자입찰, 팬타온 사이트 추가 프로젝트 오픈에 관한 계획서

# 2. 오픈 대상 및 범위

- 대상 시스템

* OKPlaza 운영사
* OKPlaza 프론트(구매사, 공급사)
* 전자입찰
* 팬타온
* WMS

- 추가사항

* 검색엔진
* 레포팅툴 (마젤란, MYSUITE)
* 기존 OKPlaza DB 마이그레이션 및 전자입찰 DB 추가
* 이미지 S3 서버 변경
* SMS/카카오 변경

# 3. 오픈 일정

|  |  |
| --- | --- |
| 항목 | 일시 |
| 배포 일시 | 2025년 월 일(월) 00:00 |
| 예상 소요 시간 | 7시간 + OKPlaza 백업 시간 |

# 4. 도메인 변경 항목

* TO-BE 상용 URL을 실 URL로 변경처리

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 사이트 | TO-BE 상용 URL | AS-IS 상용 URL |
| OKPlaza | https://prod.okplaza.kr | https://okplaza.kr |
| OKSafety | https://prod.oksafety.kr | https://oksafety.kr |
| HNS | https://prod.homs.biz | https://homs.biz |
| WMS | https://prodwms.pcnieng.com | https://wms.pcnieng.com/ |
| Admin | https://prodadmin.okplaza.kr | https://admin.okplaza.kr/ |
| 펜타온 | http://prodpantaon.okplaza.kr | ? |
| 전자입찰 | https://prodebid.okplaza.kr | https://ebid.okplaza.kr |

# 5. 서버 접속 정보

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서버 | 서버명 | IP | ID | PWD |
| WEB A | eng-ecom-web-prod-a | 10.15.43.166 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| WEB C | eng-ecom-web-prod-c | 10.15.72.215 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| WAS A | eng-ecom-app-prod-a | 10.15.44.50 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| WAS C | eng-ecom-app-prod-c | 10.15.71.104 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| BATCH | eng-ecom-batch-prod | 10.15.35.68 | rocky | dlzj!@ajTm34 |
| ASIS REAL DB | eng-b2b-db-prod-a | 10.15.32.234 | ptceadmin | eng$ys@dmin01 |
| TOBE REAL DB | eng-ecom-db-prod-a | 10.15.42.253 | ptceadmin | ecom$ys@dmin01 |

# 6. 작업 절차

* AS-IS OKPlaza 서비스 중지
* TO-BE WEB서버 /data/apache-2.4.63/conf/extra/httpd-vhosts.conf 파일의 서버 ServerName, ServerAlias 수정(도메인 url 매핑)
* Framework 의 도메인 url 수정

1. **/OKPlaza\_Admin/src/main/resources/prod\_config/framework.properties**
2. **/new-bidding/src/main/resources/framework-prod.properties**
3. **/new-bidding/src/main/java/kr/co/bitcube/bidding/common/controller/LoginController.java**
4. **/new-okplaza-front/src/main/resources/framework-prod.yml**
5. **/new-wms/src/main/resources/prod\_config/framework.properties**

* DB 마이그레이션 - 최종 마이그레이션 계획서 참조
* TO-BE OKPlaza 서비스 구동

반영 확인

# 7. 오픈 전 확인 항목

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 점검 항목 | 담당자 | 체크 여부 |
| S3 파일 이관   * 운영 : 25/04/18 반영 | 팬택 | [ ] |
| 도메인(전자입찰, 팬타온) 확인 | 팬택 | [ ] |
| 도메인(전자입찰, 팬타온) 적용 | 비트큐브 | [ ] |
| ASIS DB 서버와 TOBE DB 서버 간 네트워크 드라이브 확인 | 비트큐브 |  |
|  |  |  |

# 8. 오픈 후 점검 항목

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 점검 항목 | 비고 | 담당자 / 체크 여부 |
| 마이그레이션 진행한 추가된 메뉴 |  | 이의진 [ ] |
| SMS/카카오 발송 | 비즈고 변경 | 이의진 [ ] |
| 구매사 검색엔진 조회 | 검색엔진 변경 | 송주은 [ ] |
| 팬타온 검색엔진 조회 | 검색엔진 변경 | 송주은 [ ] |
| DB링크 확인 | IOMS 산업안전보건 관리비 | 송주은 [ ] |
| S3 이미지 마이그레이션 이미지 출력 및 등록 | S3 변경 | 서동욱 [ ] |
| 공동인증서 | 버전 업그레이드 | 이의진 [ ]  서동욱 [ ] |
| 레포팅툴(유비폼, 마이슈트) | 버전 업그레이드 | 김은별 [ ] |
| 이메일 전송 |  | 서동욱 [ ] |
| ERP |  | 김은별 [ ] |
| 전자입찰 SSO |  | 서동욱 [ ] |