* 구매사 모바일 수정 사항 정리
  1. 통합검색 ‘결과내 검색’ 버튼 추가 되어야 함(코드아티스트)
  2. 리스트 페이지 페이징 <, << 이미지 요청(코드아티스트)
  3. 모바일 주문상세 팝업(코드아티스트)
  4. 재고관리 화면안 최종 협의 필요(SK텔레시스)
  5. 모든 전화번호는 클릭시에 전화연결화면으로 연결되도록 처리 해야함
  6. 개인정보처리방침 내역 어떻게 보여줄것인지?
  7. 메인화면
     1. 중간 ‘주문승인’ 버튼 변경
        + 감독관 : 주문승인
        + 일반사용자 : 상품승인
        + 코드아티스트측에 아이콘 요청
  8. 주문 > 상품리스트 > 상품상세
     1. 신규상품요청 버튼 삭제(처리완료)
  9. 주문 > 선입금주문내역
     1. 주문취소버튼 클릭시 주문취소 사유기재 팝업 작업(비트큐브)
  10. 주문 > 주문진척도
      1. 배송중 버튼 클릭시 배송정보가 나오도록 처리(처리완료)
  11. 인수/반품 > 상품인수
      1. 체크박스 항목 추가 요청(코드아티스트)
  12. 주문 > 주문승인
      1. 반려 버튼 클릭시 사유기재 팝업 작업(비트큐브)
  13. 고객센터 > 공지사항
      1. 뷰페이지가 없음(코드아티스트)